河北省安全生产委员会办公室文件 冀安委办〔2019〕46号

河北省安全生产委员会办公室

关于贯彻落实全省化工行业安全生产整治攻坚

行动现场推进会有关工作部署的通知

各市（含定州、辛集市）人民政府，雄安新区管委会，省安委会有关成员单位：

7月31日，省安委会在沧州渤海新区组织召开了全省化工行业安全生产整治攻坚行动现场推进会，省政府常务副省长、化工整治攻坚领导小组组长袁桐利同志出席会议并作了重要讲话。会议对全省化工整治攻坚行动开展情况进行了调度，对下步重点工作做出了安排部署。按照会议精神和袁桐利常务副省长讲话的要求，省安委办制定了《全省化工行业安全生产整治攻坚行动重点任务分解表》，现印发给你们，请认真执行。

各级各部门要按照《任务分解表》明确的任务和分工，加强组织领导，强化工作措施，及时解决工作落实中存在困难和问题，确保各项工作按规定的时间节点顺利推进。要将各项目标任务进一步分解细化，明确责任，建立完善台账清单；需要研究制定标准和政策措施的，要深入实际，调查研究，抓紧出台实施。要完善和强化督查机制，加大督查督办力度，各级各部门主要负责同志要定期调度安排，分管负责同志要深入一线开展专项督导，进一步压实工作责任，有力推动各项工作落实。各地各部门要明确专人作为联络员，每周反馈工作进展情况，省攻坚办每月梳理汇总后报省政府，对于进展缓慢、工作不力的通报全省，并计入年度安全生产考核。

联系人：韩涛 0311-87807607（含传真） 19903211036。

河北省安全生产委员会办公室

2019年8月6日

全省化工行业安全生产整治攻坚行动的重点任务分解表

| 序号 | 工作目标 | 工作任务 | 责任单位 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善评估标准，建立健全行业倒逼机制 | 在已制定的安全生产标准的基础上，把环保、技术、质量、行业准入等标准都充实进来，制定“能量化、可操作”综合性评价标准。 | 省应急管理厅 省发展改革委 省工业和信息化厅 省市场监管局 | 8月15日前，各部门完成有关标准的制定； 8月20日前，以省安委办名义印发 |
|  |  | 对照拟制定的环保、技术、质量、行业准入等评估标准，聘请第三方技术服务机构，对前期确定的“四个一批”名单进行再审核、再检查，新的“四个一批”企业名单要经各市政府主要负责同志签字确认。 | 各市政府 雄安新区管委会 | 9月30日前，报省安委办备案 |
|  |  | 组成联合检查组，对各地评估结果进行抽查复核，发现问题及时纠正，对问题相对集中的市县要组织复评。 | 省应急管理厅 省发展改革委 省工业和信息化厅 省市场监管局 | 10月31日前完成 |
| 2 | 分类精准施策，强力实施“四个一批” | 新列入关停取缔的企业要尽快关停到位。 | 各市政府 雄安新区管委会 | 9月30日完成 |
|  |  | 要逐企制定停产方案，做好有关企业的物料处置、关键部位设备和危险装置拆除工作。 | 各市政府 雄安新区管委会 | 11月30前组织现场验收 |
|  |  | 完成已确定的39家位于城镇人口密集区的危化生产企业搬迁改造。 | 省工业和信息化厅 | 10月31日前完成 |
|  |  | 这次确定的位于城市人口密集区、不符合城镇发展规划、不满足安全防护距离要求的化工企业，要“一企一策”制定搬迁方案，完善政策措施，鼓励企业向曹妃甸、渤海新区搬迁。 | 各市政府 雄安新区管委会 | 10月31日前，完成方案制定 |
|  |  | 对改造提升的企业，要逐企制定改造提升方案，支持企业淘汰老旧设备、采用先进工艺装备、健全重大危险源安全监测监控体系。 | 各市政府 雄安新区管委会 省应急管理厅 | 12月31日前，全部完成自动化控制系统改造 |
|  |  | 要逐企制定培育方案，强化资金、技术支持，推动骨干优势企业开展兼并重组、做强做优，打造一批行业龙头企业、领军企业，助力化工行业高质量发展。 | 各市政府 雄安新区管委会 | 9月30日前，要逐企制定培育方案，持续推进 |
| 3 | 强化基础建设，全面防控园区系统风险 | 各地要对本辖区内化工园区（化工集中区）的发展现状与总体规划、产业规划、功能定位进行符合性审查，提出园区是否保留的明确意见。 | 各市政府 | 9月30日前完成，并报省安委办 |
|  |  | 对不予保留的园区，要取消化工园区定位，不再新上化工企业和项目。 | 各市政府 | 9月30日前完成 |
|  |  | 对保留的园区，要科学合理规划，确保符合安全防护标准。 | 各市政府 | 持续推进 |
|  |  | 全省不再新增化工园区，新上化工项目要布局在曹妃甸、渤海新区等沿海园区。 | 各市政府 省发展改革委 | 持续推进 |
|  |  | 全省所有化工园区要建成安全信息监测平台。 | 各市政府 | 12月31日前完成 |
|  |  | 园区外涉及“两重点一重大”企业要将监测数据接入省、市、县安全生产监管平台。 | 各市政府 | 12月31日前完成 |
|  |  | 建立健全园区安全生产管理机构，配齐配强人员，提高专业化配比。 | 各市政府 | 持续推进 |
|  |  | 加快危险化学品重点县（含园区）聘任化工专家工作。 | 省应急管理厅 | 9月30日前完成 |
| 4 | 强化保障措施，确保攻坚行动取得实效 | 完善顶层设计，研究制定推动化工行业高质量发展的意见，明确空间布局、发展方向、整治重点、政策措施，提出化工企业优存量、控增量的举措，排出时间表、路线图。 | 省发展改革委 省工业和信息化厅 省生态环境厅 省应急管理厅 | 9月30日前完成 |
|  |  | 研究制定助力化工企业技术创新、兼并重组、搬迁改造的支持政策。 | 各市政府 雄安新区管委会 | 9月30日前完成 |
| 5 | 突出监管重点，坚决遏制安全事故发生 | 加强事故高发环节安全监管。 | 省应急管理厅 | 持续推进 |
|  |  | 加强“两重点一重大”企业安全监管。 | 省应急管理厅 | 持续推进 |
|  |  | 加强交通运输领域安全监管。 | 省交通运输厅 | 持续推进 |
|  |  | 加强重点时段安全监管。 | 各市政府 省应急管理厅 | 持续推进 |

（信息公开形式：主动公开）

河北省安全生产委员会办公室                2019年8月6日印发

（共印20份）