附件1

承德国家可持续发展议程创新示范区

2020年指标分解表

| 一级指标 | 二级指标 |  | 2020年 | 责任（数据提供）单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新驱动 | 1 | 全社会R&D经费支出占GDP比重（%） | 1.21 | 市统计局 市科技局 市财政局 |
|  | 2 | 规上高新技术产业增加值占规上工业增加值比重（%） | 20 | 市统计局 市科技局 |
|  | 3 | 科技进步贡献率（%） | 57 | 市统计局 市科技局 |
|  | 4 | 公民具备基本科学素质的比例（%） | 10 | 市科协 |
| 生态环境 | 5 | 水源涵养量（亿立方米） | 31.95 | 市林草局 市水务局 |
|  | 6 | 地下水开采量（亿立方米） | 4.11 | 市水务局 |
|  | 7 | 地表水控制量（亿立方米） | 5.50 | 市水务局 |
|  | 8 | 滦潮河出境断面水质达标率（%） | 100 | 市生态环境局 |
|  | 9 | 城市污水处理率（%） | 95 | 市城管局 |
|  | 10 | 城市再生水回用率（%） | 30 | 市城管局 |
|  | 11 | 森林覆盖率（%） | 60 | 市林草局 |
|  | 12 | 水土流失治理面积（km2） | 600 | 市水务局 |
|  | 13 | 市区细颗粒物（PM2.5）年均浓度 （微克/立方米） | <35 | 市生态环境局 |
|  | 14 | COD年排放量比2015年下降比例（%） | 13.21 | 市生态环境局 |
|  | 15 | 氨氮年排放量比2015年下降比例（%） | 15.61 | 市生态环境局 |
|  | 16 | 农村生活垃圾处理率（%） | 90.00 | 市住建局 |
|  | 17 | 化肥施用量（公斤/亩） | 12.96 | 市农业农村局 |
|  | 18 | 农业化学农药使用量（克/亩） | 80 | 市农业农村局 |
| 经济发展 | 19 | 人均GDP（万元/人） | 4.6 | 市发改委 市统计局 |
|  | 20 | 旅游总收入（亿元） | 1200 | 市旅游和文化广电局 |
|  | 21 | 万元GDP能耗比2015年下降（%） | 19 | 市发改委 |
|  | 22 | 万元GDP用水量（立方米) | 54 | 市水务局 |
| 社会进步 | 23 | 贫困发生率（%） | 0 | 市扶贫办 |
|  | 24 | 农村居民人均可支配收入（万元） | 1.50 | 承德调查队 |
|  | 25 | 城镇居民人均可支配收入（万元） | 3.50 | 承德调查队 |
|  | 26 | 每万人口拥有病床数（张） | 67 | 市卫健委 |
|  | 27 | 每千老年人口养老床位数（张） | 32 | 市民政局 |

附件2

承德国家可持续发展议程创新示范区2020年重点工程项目表

共96项，总投资1252.7亿元，2020年计划投资299.8亿元

| 重点 工程 | 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 总投资 （亿元） | 建设 起止 年限 | 2020年 计划投资 （亿元） | 2020年度 项目建设目标 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 实施 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）水源涵养能力提升行动。完成造林绿化面积60万亩，中幼林抚育面积60万亩,森林覆盖率达到60%；全市水源涵养量达到31.95亿立方米，地表水控制量达到5.5亿立方米；国家和省考核的地表水水质断面达标率达到100%，滦河、潮河出境断面水质达标率达到100%，县级以上集中饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%；城市污水处理率达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造林增绿提质工程 | 1 | 天然林保护项目 | 加强天然林管护体系建设，实施网格化管理，加强对列入天然林保护项目的1201万亩天然林保护。 | 2.73 | 2020 | 2.73 | 完成1201万亩天然林保护任务。 | 市林草局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）林草局 |
|  | 2 | 生态公益林保护项目 | 加强公益林管护体系建设，对承德市1230万亩国家级公益林和78万亩省级公益林实施保护。 | 1.87 | 2020 | 1.87 | 完成1230万亩国家级公益林、78万亩省级公益林保护任务。 | 市林草局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）林草局 |
|  | 3 | 京津风沙源治理二期工程林业建设项目 | 人工造林17.4万亩，封山育林8万亩。选用油松、山杏等抗旱树种，推广容器苗造林，提高人工造林成活率；封育和补造结合，提高封山育林成效。 | 2.42 | 2018 -2020 | 1.35 | 完成人工造林17.4万亩，封山育林8万亩。 | 市林草局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）林草局 |
|  | 4 | 再造“三个林场”建设项目 | 人工造林3.5万亩，封山育林6万亩。在地势平坦地块推广林草带模式，在固定、半固定沙地和干旱阳坡推广樟子松容器苗造林，增加围栏防护设施，提高保存率；封育和补造结合，提高封山育林成效。 | 1.23 | 2018 -2020 | 0.41 | 完成人工造林3.5万亩，封山育林6万亩。 | 市林草局 | 丰宁县、围场县政府 御道口牧场管理区管委会 | 千松坝林场 围场滦河林场 御道口林场 |
|  | 5 | 坝上地区植树造林项目 | 通过人工造林和森林质量精准提升增加森林植被、提高森林质量，提升水源涵养能力。 | 12.98 | 2019 -2022 | 1.92 | 完成人工造林6.2万亩，森林质量精准提升6.7万亩。 | 市林草局 | 丰宁县、围场县政府 | 丰宁县、围场县林草局 |
| 流域水生态改善工程 | 6 | 责任主体灭失矿山修复治理工程项目 | 加强绿色矿业示范区建设，对全市142处责任主体灭失矿山实施修复治理。 | 0.4 | 2019 -2020 | 0.2 | 完成130处责任主体灭失矿山修复治理。 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）自然资源和规划局 |
|  | 7 | 旱作农业技术推广项目 | 扎实推进旱作节水技术推广应用，促进旱区农业绿色高质量发展。推广以地膜减量增效和水肥一体化为主的旱作节水农业新技术88万亩。 | 1.85 | 2019 -2020 | 0.51 | 推广蓄水保墒面积2万亩、集雨补灌面积0.5万方、地膜减量增效面积4.9万亩、抗旱抗逆面积2.09万亩、水肥一体化面积3.45万亩。 | 市农业 农村局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）农业农村局 |
|  | 8 | 中小河流治理工程项目 | 实施宽城县瀑河骆驼厂至药王庙大桥段、浑河椴树沟至山西段和长河大汉沟至西尖山段3项河道综合治理工程，治理河道42.17公里，提高河道行洪能力，改善河流水生态环境。 | 2.42 | 2019 -2020 | 1.64 | 完成项目建设内容。 | 市水务局 | 宽城县政府 | 宽城县水务局 |
|  | 9 | 农业节水工程项目 | 对庙宫水库灌区进行节水改造和配套工程建设，在丰宁县实施牧区节灌工程8972亩。 | 0.41 | 2019 -2020 | 0.07 | 完成项目建设内容。 | 市水务局 | 围场县、丰宁县政府 | 围场县、丰宁县水务局 |
|  | 10 | 双滦区人工湿地水质净化工程 | 项目位于承德市双滦区滦河镇东山头村东南，占地面积约55亩，总处理规模1.0万m³/d，分东、西两个区建设：其中东区占地面积约42亩，处理规模为7000m³/d；西区占地面积约13亩，处理规模为3000m³/d。 | 0.38 | 2019 -2020 | 0.38 | 采用潜流人工湿地工艺，深度处理1万m³/d污水处理厂排水，重点是降低尾水中COD和氨氮的指标浓度，使出水主要指标达到地表水三类标准，解决污水处理厂尾水对偏桥子断面的影响。 | 市生态 环境局 | 双滦区政府 | 承德市市政集团 |
|  | 11 | 矿山环境综合治理项目 | 大气污染防治工程：对各选厂现有精粉料场、原料料场进行棚化，增设防尘网以及喷淋设施，硬化路面、修建洗车池、沉淀池等。矿山生态修复工程：1）对已靠帮边坡进行覆土、绿化，设置排水沟13180m，开挖土石方55356 m³，覆土面积59300㎡，土方量852670m³，绿化栽植植被。2）边坡及破碎场地：覆土面积73800m²，覆土方量73800m³，绿化栽植植被。3）矿山运输专用道路：覆土方22045m³；路旁进行绿化，栽植植被。绿化及附属工程：选厂厂区及办公区域共计绿化面积22 万㎡，修整土地25 万 m³，修建挡墙、花墙等附属工程13000m；共载柳树、杨树、元宝枫等绿化树及核桃板栗等经济作物35000棵；棉槐、刺槐、爬山虎等灌木1500万株；播撒草籽、花籽5吨。 | 1.33 | 2019 -2022 | 0.45 | 完成整地、绿化、硬化、喷淋设施、土建等工程。 | 市自然资源和规划局 | 宽城县政府 | 承德京城矿业集团有限公司 |
| 风沙源综合治理工程 | 12 | 坡耕地水土流失综合治理项目 | 在隆化、围场、丰宁3个县综合治理坡耕地水土流失面积3万亩。 | 0.75 | 2020 | 0.75 | 完成隆化、围场、丰宁3个县综合治理坡耕地水土流失面积3万亩。 | 市水务局 | 围场县、丰宁县、隆化县政府 | 围场县、丰宁县、隆化县水务局 |
|  | 13 | 水土保持工程建设项目 | 在宽城县实施小流域综合治理工程10平方公里。 | 0.05 | 2020 | 0.05 | 完成宽城县实施小流域综合治理工程10平方公里。 | 市水务局 | 宽城县政府 | 宽城县水务局 |
|  | 14 | 京津风沙源二期水利项目 | 实施小流域综合治理148平方公里，水源工程577处，节水工程608处。 | 0.83 | 2020 | 0.83 | 完成小流域综合治理148平方公里，水源工程577处，节水工程608处。 | 市水务局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）水务局 |
| 污水垃圾处理工程 | 15 | 农村生活污水治理项目 | 建设5套一体化处理设备，新建分散式污水处理设施1500套。 | 1.1 | 2020 -2021 | 1.1 | 农村生活污水治理、管控率70%以上。 | 市生态 环境局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）生态环境分局、住建局、农业农村局 |
|  | 16 | 宽城满族自治县城乡环卫一体化项目 | 项目总占地面积20793.39㎡，总建筑面积 2839.44 ㎡。建设11座生活垃圾压缩转运站，建设汤道河镇生活垃圾填埋场附属工程、主城区餐厨处理厂，完成车辆及设备采购等。 | 1.29 | 2019 -2021 | 1.29 | 完成11座生活垃圾压缩转运站建设，完成汤道河镇生活垃圾填埋场附属工程、主城区餐厨处理厂建设，完成车辆及设备采购等。 | 市城管局 市住建局 | 宽城县政府 | 宽城县住建局 |
|  | 17 | 环能热电4号炉续建工程 | 建设规模为一条500t/d的炉排式生活垃圾焚烧处理线，配置一套先进的烟气净化系统及必要的公用设施，对原有高架桥、厂区管线水泵房等进行改建。 | 2.5 | 2019 -2020 | 1.9 | 完成项目建设内容并投入运行。 | 市城管局 | 市城管局 | 承德环能热电有限责任公司 |
|  | 18 | 围场第二生活垃圾填埋场 | 建设一座标准的生活垃圾填埋场。 | 1.1 | 2020 | 1.1 | 完成主体工程建设。 | 市城管局 | 围场县政府 | 围场县城管局 |
|  | 19 | 兴隆县生活垃圾协同处置项目 | 建设水泥窑生活垃圾协同处置设施，规模为日处理生活垃圾400吨。 | 1.6 | 2018 -2020 | 0.6 | 完成项目建设内容并投入运行。 | 市城管局 | 兴隆县政府 | 兴隆县城管局 |
| （二）绿色产业培育行动。绿色产业增加值占GDP比重力争达到60%；规模以上高新技术产业增加值增长12%以上，占规模以上工业增加值比重达到20%以上；全年接待中外游客1亿人次；实现旅游收入1200亿元；钒钛新材料及制品产业主营业务收入达到550亿元；清洁能源产业年产值突破140亿元；大数据产业年产值达到50亿元；绿色食品及生物健康产业年产值达到1000亿元；特色装备制造产业年内主营业务收入达到65亿元以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化旅游产业培育工程 文化旅游产业培育工程 | 20 | 永太兴疏林草原生态旅游度假区项目 | 建设工程包括游客服务中心、生态停车场、行宫大酒店、茶盐古镇、汽车露营地、河道治理、环境美化、道路建设等。 | 33.9 | 2018 -2028 | 1 | 完成行宫酒店、生态停车场建设。 | 市旅游和 文化广电局 | 丰宁县政府 | 河北旅游投资集团股份有限公司 |
|  | 21 | 兴隆青松岭文化旅游度假区项目 | 以燕山山水自然景观和青松岭电影文化为主题，建设阿尔卡迪亚国际度假酒店、演艺广场、影视博物馆等。 | 80 | 2019 -2020 | 3 | 完成青松岭塞外江南水镇内外装修、绿化美化、店铺招租，计划投入运营。 | 市旅游和 文化广电局 | 兴隆县政府 | 荣盛（兴隆）旅游发展有限公司 |
|  | 22 | 山楂树之恋驿站项目 | 在兴隆县建设农副工艺产品展示中心、房车营地、深海探险科技馆等以休闲、体验、观光为一体的农业休闲观光旅游区。 | 10.50 | 2019 -2023 | 0.1 | 完成驿站内亮化、绿化，驿站内水系工程和特色酒店、家庭酒店精装修工程。 | 市旅游和 文化广电局 | 兴隆县政府 | 嘉盛旅游投资集团 |
|  | 23 | 鼎盛文化产业创意产业基地项目 | 包括梅花培植体验、主题游乐、养生探险体验、主题婚庆、运动体验、峡谷探险等六大板块，主要建设五条花谷、梅花展厅、江南茶社、哈雷展区、儿童娱乐城、游园观光火车、婚纱摄影基地、餐饮服务设施等内容。 | 7.2 | 2018 -2020 | 1.5 | 完成建筑外装修、景观台阶道路、假山火车轨道、绿化等项目。 | 市旅游和 文化广电局 | 双滦区政府 | 承德鼎盛文化产业投资有限公司 |
|  | 24 | 莲花山景区项目 | 项目位于双滦区偏桥子镇大贵口村西岔沟，占地面积 630亩，总建设面积18.05万㎡。主要建设集艺术创作、文化旅游、休闲康养等功能于一体的4A级景区。 | 25 | 2019 -2022 | 3 | 完成综合服务中心、大师工作室主体建设和内部装修，具备接待条件。启动4A级景区建设和申报工作。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 承德避暑文化产业园区有限公司 |
|  | 25 | 河北承德国家雪上项目训练基地建设项目 | 建成并完善越野滑雪、冬季两项训练比赛设施，改建体能训练中心、游泳馆；建设河北承德塞罕坝国家冰上项目训练中心、气膜训练馆，利用太阳能集热技术为运动员体能训练、住宿提供热源。 | 4 | 2019 -2020 | 3.4 | 完成游泳馆，河北承德塞罕坝国家冰上项目训练中心、气膜训练馆建设。 | 市体育局 | 御道口牧场管理区管委会 | 承德御道口雍乾狩猎场有限公司 |
|  | 26 | 阿那亚五道梁承德阿那亚一期项目 | 建设山间音乐厅、阿那亚主题餐厅、健身步道、自行车道、健身中心、游客接待中心、儿童活动中心、特色公寓酒店、禅院、阿那亚家史馆、观山台、二十四节气屋、马术中心、美术馆、食养膳房、艺术家工作室及配套附属设施。 | 20 | 2018 -2020 | 10 | 完成酒店、公寓等主题建设。 | 市旅游和 文化广电局 | 滦平县政府 | 承德阿那亚房地产开发有限公司 |
|  | 27 | 兴隆山旅游景区项目 | 建设白马川停车场和游客换乘中心、蛇皮沟游客集散中心和景区主入口、漂流中心、码头、三条客运索道、观光电梯、8公里游步道、商业以及小吃一条街、3A级厕所、标识标牌系统等，以国家5A级旅游景区标准打造景区。 | 15.6 | 2018 -2020 | 0.8 | 完成木屋（8栋）、含内外装修、配套绿化、美化、量化工程及二期游步道工程（2公里含护栏等）建设，并在年内投入使用。 | 市旅游和 文化广电局 | 兴隆县政府 | 中景信旅游投资开发有限公司 |
|  | 28 | 森林公园建设项目 | 建设磬锤峰、茅荆坝等国家森林公园基础设施，开发森林观光、度假、滑雪、生态疗养等休闲旅游项目，推进森林生态旅游业发展。 | 5.0 | 2018 -2020 | 0.12 | 完成磬锤峰、茅荆坝等国家森林公园基础设施建设。 | 市林草局 | 相关县（市、区）政府 | 相关县（市）区林草局 |
|  | 29 | 蟠龙湖小镇群梦幻山水视觉秀项目 | 建设哈雷、陶瓷、烟斗等5个小镇和大型水上实景演出。 | 33 | 2018 -2020 | 0.8 | 完成蟠龙湖景区游客中心、旅游码头、停车场、旅游公厕等建设工程。 | 市旅游和 文化广电局 | 宽城县政府 | 宽城旅游和文化广电局 |
|  | 30 | 万新滑雪度假区项目 | 项目一期建设用地1200亩，建设以班夫旅游度假区为核心的冰雪乐园板块、休闲度假板块、中心商业板块、温泉颐养板块，新建滑雪服务大厅、现代办公、综合商业、星级酒店、温泉、北美班夫特色小镇、城市康体活动中心、城市文化展示中心、学校及配套服务等设施，总建筑面积110万㎡。 | 33 | 2020 -2024 | 1.9 | 完成班夫城市中心展厅封顶及班夫城市中心公寓地下室建设。 | 市旅游和 文化广电局 | 承德县政府 | 万德承德建设发展有限公司 |
|  | 31 | 智慧历史博物馆建设项目 | 项目全面展示平泉文物，将博物馆与数字科技有机结合，用沉浸式、交互式互动体验，为观众打开一扇了解平泉历史、感受契丹文化的“数字之门”。 | 0.3 | 2020 | 0.3 | 完成互动多媒体硬件、互动多媒体软件开发、智能导览系统开发、全馆语音播报系统、实体展项场景制作和修复、展台展架制作、文物展陈提升等项目建设。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 平泉市博物馆 |
|  | 32 | 油画产业基地项目 | 项目占地300亩，建设油画广场景观带、油画步行街、交易展示中心、星级商业酒店；画师、专家楼、画工住宅楼；油画城居民小区幼儿园、文化创新科技园及画家公寓。项目分三期建设，一期建设小区景观带、府前路西延伸契丹民俗步行街；二期建设画师专家楼、画工住宅楼、101线西侧油画风情步行街；三期油画城居民小区幼儿园、文化创新科技园及画家公寓。 | 11.2 | 2018 -2023 | 1 | 完成小区景观带、府前路西延伸契丹民俗步行街、画师专家楼、画工住宅楼、101线西侧油画风情步行街建设；完成油画城居民小区幼儿园主体封顶，完成文化创新科技园及画家公寓基础建设。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 平泉中浙房地产开发有限责任公司 |
|  | 33 | 中国平泉蘑菇博物馆建设项目 | 项目包括食用菌文创产品售卖区、序厅、展览区建设。展览区分为科学展厅、历史展厅、文化展厅和平泉展厅。通过声光电、3D打印、大数据等技术，聘请菌界名人绘画、题字等，创造性的展示出有关蘑菇的科普知识、起源、历史、文化及平泉食用菌产业的发展历程。 | 0.23 | 2019 -2020 | 0.15 | 完成蘑菇博物馆内展区建设。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 河北平泉食用菌技术研究院 |
| 钒钛新材料及制品产业培育工程 | 34 | 高纯氧化钒及全钒液流电解液项目 | 一期1000吨/年99.5%、99.9%高纯氧化钒；1000m³/年全钒液流电解液。 | 0.23 | 2019 -2020 | 0.1 | 进一步消缺改造、优化工艺参数，实现达产目标。 | 市发改委 | 双滦区政府 | 河北钢铁集团承钢公司 |
|  | 35 | 建龙全提钒改造升级项目 | 按照超低排放标准，进行智能化全提钒改造升级，生产钒氮合金等钒钛产品。 | 14.89 | 2019 -2020 | 2.67 | 建成3号连铸机生产线。 | 市发改委 | 兴隆县政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
|  | 36 | 建龙钒钛高强无缝钢管装备项目 | 项目分两期建设：一期完成Φ258mm三辊连轧管车间热轧及预精整生产线建设；二期完成Φ219mmAccu-RoII车间、Φ258mm三辊连轧管车间其它精整生产线建设。 | 35.00 | 2018 -2021 | 5 | 开工并按建设计划推进建设进度。 | 市发改委 | 营子区、兴隆县政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
|  | 37 | 钛能轧钢宽幅钛合金带材箔材加工基地项目 | 建设薄板生产线1条、3D雾化制粉生产线5条、3D打印制品生产线5条、注射成型生产线2条、钛合金3D工程技术中心1处。 | 2.00 | 2018 -2021 | 0.4 | 建成薄板生产线1条，3D打印制品生产线5条，并投产。 | 市发改委 | 隆化县政府 | 承德钛能轧钢有限公司 |
|  | 38 | 美富淦优特钢带加工配送中心项目 | 建设冷轧生产线一条，镀锌生产线一条，厂房3万㎡。建成后延伸含钒特钢产品深加工产业链条，提高含钒特钢在钢材生产中的比例。 | 5.2 | 2019 -2020 | 4 | 完成项目建设内容并投产。 | 市发改委 | 双滦区政府 | 河北美富淦冶金材料科技有限公司 |
|  | 39 | 锦科钒化工项目 | 项目占地面积20362.6㎡，总建筑面积13812.7㎡，其中2座主厂房5087.4㎡，综合楼2714.6㎡，维修及制作间620㎡，原料库2920㎡，其它建筑2470.7㎡。年生产高纯氧化钒2000吨，产品原料为偏钒酸铵。购置设备98台套，包括熔化炉、热管、干燥机、结晶反应釜、溶解罐、沉溶罐、抽滤机等。 | 1 | 2019 -2020 | 1 | 完成项目建设内容并投产。 | 市发改委 | 双滦区政府 | 承德锦滦新材料有限公司 |
|  | 40 | 钒钛新材料升级改造项目 | 项目建设1200m³高炉1座、100t转炉1座，为配合高合金钢和提钒冶炼要求，在炼钢车间建设20t合金熔化炉1座，建设215㎡烧结机1台，配套建设20000m³制氧机1套及公辅设施，以及与上述装备配套的公用辅助工程，包括供配电、给排水、热力、环保、采暖通风除尘、总图运输、土建工程等公辅配套设施。 | 23.5 | 2019 -2021 | 10 | 完成主体建设并进入试生产。 | 市发改委 | 兴隆县、营子区政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
| 清洁能源产业培育工程 清洁能源产业培育工程 | 41 | 承德百万千瓦风电基地二期工程项目 | 在丰宁、围场、隆化、滦平县内建设28个子项目，总装机287.36千瓦。 | 230 | 2018 -2020 | 90 | 完成项目建设内容。 | 市发改委 | 丰宁县、围场县、隆化县、 滦平县政府 | 丰宁县、围场县、隆化县、 滦平县发改局 |
|  | 42 | 国网丰宁抽水蓄能电站项目 | 在丰宁县四岔口乡建设抽水蓄能电站，总装机360万千瓦，一期装机容量180万千瓦；二期装机容量180万千瓦。 | 192.37 | 2018 -2024 | 14.53 | 完成上下水库进出水口混凝土及金属结构安装施工，下水库完工；完成1号机母线层混凝土浇筑。 | 市发改委 | 丰宁县政府 | 国网新源公司 |
|  | 43 | 承德丰宁抽水蓄能电站配套送出工程项目 | 一期工程扩建金山岭500千伏出线间隔2个，新建丰宁换流站至金山岭变电站双回500千伏线路2*132.5公里；二期工程扩建金山岭500千伏出线间隔1个，扩建丰宁换流站500千伏出线间隔4个，新建丰宁换流站至金山岭变电站1回500千伏线路117.1公里，新建丰宁换流站至抽水蓄能电站两条同塔双回线路，每条线路长度27.2千米。 | 16.3 | 2019 -2022 | 3 | 一期工程建成投产；二期工程开工建设。 | 市发改委 | 丰宁县、滦平县政府 | 承德供电公司 |
|  | 44 | 兴隆生物质发电项目 | 项目安装1×30MW汽轮发电机组，配备2台75t/h生物质锅炉及其它配套设施。 | 1.58 | 2018 -2020 | 0.3 | 完成项目建设内容并投产。 | 市发改委 | 兴隆县政府 | 兴隆热力有限责任公司 |
|  | 45 | 光伏发电平价上网项目 | 在丰宁县、御道口牧场建设5个装机规模62万千瓦的光伏发电平价上网示范项目。 | 45 | 2020 | 45 | 完成项目建设内容并投产。 | 市发改委 | 御道口牧场管理区管委会 丰宁县政府 | 承德围口光伏发电有限公司 承德大元新能源有限公司 丰宁顺新太阳能发电有限公司 北京东润洁源投资有限公司 |
|  | 46 | 1*30MW生物质热电联产项目 | 项目占地面积80000㎡，建设厂房及1×130t/h高温高压锅炉配1×30MW抽凝式汽轮发电机组及配套设施。 | 3 | 2020 -2023 | 0.5 | 完成厂房主体建设。 | 市发改委 | 平泉市政府 | 中博国能平泉生物质发电有限公司 |
|  | 47 | 160MWP+4MW/16MWH光储示范项目 | 由中电建江西分公司负责项目所有投资及项目建设（含光伏及储能）；河钢承钢负责项目用地协调、项目所发电量消纳及钒电池运维。根据河钢承钢用电负荷情况，建设160MW光伏匹配4MW/16MWh钒电池储能，项目所需荒山约7000亩，工业用地5亩，总投资约9.06亿元，年产值1亿元，增加就业30人。项目年均发电量2亿度，河钢承钢具备100%消纳和电网接入的条件。 | 9.06 | 2020 -2021 | 7 | 建成可消耗钒电解液1000m³，建成可带动高端凡产品1000吨/年以上，年均发电量2亿度。推进钒电解液市场化，拓展高纯钒的应用领域。提高可再生能源利用比例达到5%以上。 | 市发改委 | 双滦区政府 | 承德钢铁集团有限公司 |
| 大数据产业培育工程 | 48 | 承德启元电子信息大数据产业园项目 | 中经承园数据中心项目，建设数据机柜7000个及配套设施。神狐安数云数据中心建设数据机柜2000个及配套设施。润通公司承建北京至承德直通光缆，满足数据传输需求。 | 10 | 2019 -2020 | 7 | 中经承园数据中心项目投产运营，完成神狐安数云数据中心建设，沿京承高速传输光纤铺设完成，3月具备使用条件。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 中经承园科技有限公司 承德神狐安数云有限公司 承德润通科技有限公司 |
|  | 49 | 国家图书馆“国家文献战略储备库”项目 | 总建筑规模6.089万㎡，建设存储库区、数据资源存储及灾备中心、业务加工区、文化展示区等。实现传统文献资源未来30年存储总量2492.58万册的存储规模，数字资源存储总量16389TB。 | 8.4 | 2019 -2021 | 0.9 | 完成场地平整，建成图书中转库。 | 市工信局 | 承德县政府 | 承德县旅游和文化广电局 |
| 绿色食品及生物健康产业培育工程 绿色食品及生物健康产业培育工程 | 50 | 承德京美食用菌精深加工及创新产业融合项目 | 一期建设食用菌栽培及循环经济区1处，二期迁扩建食用菌精深综合加工区，食用菌提取物和功能食品加工区1处，三期建设发展基地果蔬种植推广示范基地。 | 12.0 | 2019 -2020 | 4 | 完成全部建设内容。 | 市农业 农村局 | 平泉市政府 | 承德京美农业开发有限公司 |
|  | 51 | 菌菇人工合成肉生产项目 | 一期建设年产600吨菌菇人工合成肉中试生产车间；二期建设1万㎡生产车间，年产2000吨菌菇人工合成肉。 | 0.5 | 2019 -2020 | 0.5 | 完成1万㎡标准化菌菇人工合成肉生产厂房及配套设施建设。 | 市农业 农村局 | 平泉市政府 | 承德华菌食用菌交易市场有限公司 |
|  | 52 | 市中医院北区分院及康养基地项目 | 该项目分二期，规划占地350亩。一期是占地80亩，床位500张，建设市中医院北区分院及 “六位一体抗癌模式”的中西医结合肿瘤防治基地；二期占地270亩，床位100张，建设成集康复、疗养、保健、养老于一体的高端康养中心。 | 14.7 | 2020 | 2 | 完成可研报告、初步设计、项目建议书、环评、土地等项目施工前期手续审批，争取年底前开工建设。 | 市卫健委 | 市中医院 | 市中医院 |
|  | 53 | 市中心医院重大疫情救治基地 | 建设集重大传染病救治、医疗、教学、科研于一体的综合性医院，规划占地150亩，编制床位1000张。 | 7.9 | 2020 | 2 | 完成可研报告、初步设计、项目建议书、环评、土地等项目施工前期手续审批，争取年底前开工建设。 | 市卫健委 | 市中心医院 | 市中心医院 |
|  | 54 | 晨阳福地国际医养健康城项目 | 项目建设占地35亩，总建筑面积7万㎡的828套老年公寓，配套无障碍通道，智能化总控中心，养生调理中心，医疗机构、老年大学、营养餐厅、开心农场、娱乐设施、老年活动中心、休闲花园、运动场地等设施，打造集旅游、养老、养生于一体的高端康养场所。 | 5.8 | 2017 -2020 | 1 | 装修房间500个，3月份试运营，预计接待外地养老人员500人。 | 市卫健委 | 双滦区政府 | 双滦区卫健局 |
|  | 55 | 医疗康养服务体系建设项目 | 涉及承德市儿童专科医院建设项目、承德市康养医院项目、滦平县医院新院区建设项目、滦平县医养结合养护院项目、平泉市医院迁址新建项目、围场县医疗功能园区建设项目、承德县承德博爱颐园养老中心项目、双滦区医药产业园项目。 | 36.95 | 2018 -2024 | 9.65 | 分别按工程进度完成年内建设目标。 | 市卫健委 | 相关县（市、区）政府 | 相关县（市、区）卫健局 |
|  | 56 | 国家现代农业产业园建设项目 | 完善园区道路、标志标识、电力改造等基础设施建设；进行实验室改造、农产品可追溯服务大数据平台、品牌培育等提升公共服务能力建设；进行食用菌冷链物流、香菇液体菌种厂建设等；进行食用菌冷冻快餐调制品、农业废弃物生产燃气等项目建设；进行厕所改造、垃圾箱、垃圾焚烧站等产村融合示范建设。 | 11.28 | 2019 -2022 | 4.1 | 完成园区道路、标志标识等基础设施建设；完成实验室改造、品牌培育等提升能力建设；完成冷链物流仓储项目建设；完成食用菌冷冻快餐、调味品加工等项目。 | 市农业 农村局 | 平泉市政府 | 平泉市农业农村局 |
| 特色装备制造产业培育工程 | 57 | 华北基地沃尔沃汽车连杆自动化生产线建设项目 | 建设年产沃尔沃连杆140万件的自动化生产线。 | 1.2 | 2018 -2020 | 0.35 | 年产沃尔沃连杆140万件的自动化生产线投产运营。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 承德苏垦银河连杆有限公司 |
|  | 58 | 智能化运输和集散控制系统产业化项目 | 建设占地37.86亩，总建筑面积2万㎡，建（构）筑物占地1.1万㎡的产业化基地。新增设备91台（套），形成年产智能化运输系统10套和集散控制系统90套的生产能力。 | 0.92 | 2018 -2020 | 0.15 | 完成项目建设内容并投产运营。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 承德华远自动化设备有限公司 |
|  | 59 | 轨道产品与相关生产设备研发制造项目 | 建设生产轨道交通产品生产线2条，生产设备生产线1条及厂房、办公区、研发楼、生活区等配套附属设施。 | 2.20 | 2018 -2020 | 0.8 | 完成项目建设内容并投产运营。 | 市工信局 | 滦平县政府 | 承德承创轨道交通科技有限公司 |
|  | 60 | 10万台系列智能电力电容器项目 | 项目占地92.2亩，建设生产厂房3006.73㎡，建设智能电力容器生产线2条。 | 2.8 | 2018 -2021 | 1 | 完成厂房装修及部分设备安装。 | 市工信局 | 平泉市政府 | 河北金鹏新能源科技有限公司 |
|  | 61 | 智能型空气净化设备制造基地项目 | 新建空气滤芯流水线设备生产线3条。年产空气净化器5000万台，空气滤芯8000万个。 | 2.3 | 2019 -2020 | 0.8 | 建成空气滤芯流水线设备生产线3条并投产运营。 | 市工信局 | 平泉市政府 | 承德达纯净化设备制造有限公司 |
|  | 62 | 年产2500台套农业机械制造项目 | 总建筑面积1.07万㎡，新建厂房、综合楼、仓库，购置机械设备80台套，年产农机具2500台套。 | 1.5 | 2019 -2021 | 0.5 | 完成厂房主体建设，一期试生产。 | 市工信局 | 围场县政府 | 围场华然机械制造有限公司 |
|  | 63 | 荣盛高端精密制造产业园项目 | 建设精密冷加工设备、道钉机离合器生产厂房及办公楼、宿舍楼等。 | 7 | 2019 -2021 | 1.5 | 完成厂房建设。 | 市工信局 | 兴隆县政府 | 兴隆县发改局 |
| （三）精准扶贫脱贫行动。全市剩余贫困人口4726人全部脱贫；每个贫困县培育1-3个特色鲜明、带贫面广、竞争力强的特色扶贫主导产业，每个贫困村发展1个以上农户广泛参与的特色主导品种，确保贫困户稳定收益，推动扶贫产业高质量发展；培育职业农民4500人以上；重点抓好2个省级和14个市级乡村振兴示范区创建。推广平泉中心村建设经验，引导自然村居民向中心村聚集，行政村居民向中心镇集中，统筹推进9个中心村示范点建设。完成两个空置率50%以上村庄治理任务，因地制宜推进空置率30%-50%村庄治理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业扶贫带动工程 产业扶贫带动工程 | 64 | 食用菌产业化资产收益扶贫项目 | 扩建年产7000万棒菌种生产厂，占地约150亩，菌种制菌车间8000㎡，养菌室21000㎡；扩建集中示范培训出菇基地，占地1100亩；在全县贫困村扩建出菇基地，单个出菇基地占地100亩至200亩左右，方便农户就近实现就业和经营；扩建研发中心2000㎡，建设吊袋出菇温室3000㎡和大棚出菇室2000㎡，建设4蒸吨供气锅炉、液化天然气供气站、供气系统用房等。 | 2 | 2019 -2020 | 0.5 | 完成基础设施工程，完成设备安装调试。 | 市农业 农村局 | 承德县政府 | 承德双承生物科技股份有限公司 |
|  | 65 | 优势特色主导产业项目 | 建设规模化、标准化生产基地；完善基础设施、开展品牌创建以及市场营销工作等。 | 0.8 | 2019 -2020 | 0.4 | 持续打造滦平县、隆化县两个省级中药材特优区；全市中药材种植面积新增0.7万亩，其中种子种苗繁育面积新增0.1万亩。全市设施黄瓜种植面积达到16万亩以上（占地面积）；建设胡萝卜标准化生产基地达5万；打造百里万亩山楂标准化生产示范带一个，千亩以上兴隆山楂标准化生产示范园十个。 | 市农业 农村局 | 相关县（市、区）政府 | 相关县（市、区）农业农村局 |
|  | 66 | 食用菌特色农产品优势区建设项目 | 改造提升菌种场，提高菌种场生产能力；建设规模化、标准化食用菌菌种生产基地。 | 1.0 | 2019 -2020 | 1.0 | 改造五个原种生产基地，年生产能力达到10万支。 | 市农业 农村局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）农业农村局 |
|  | 67 | 神洲药业中药材生产、深加工基地建设项目 | 建设椴树花育苗基地100亩，扩大生产基地1300亩，建设加工厂房760㎡。 | 0.15 | 2020 | 0.15 | 完成标准中药材生产加工基地建设并投入使用。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 承德市神洲药业开发有限公司 |
|  | 68 | 怡达5万亩山楂产业园建设项目 | 在凤山镇等乡镇建设5万亩山楂种植基地，及加工厂1座。 | 2 | 2020 -2022 | 0.5 | 建设山楂种植基地2万亩。 | 丰宁县政府 | 丰宁县政府 | 河北怡达食品集团有限公司 |
| 乡村振兴建设工程 乡村振兴建设工程 | 69 | “花果满乡”省级乡村振兴示范区 | 实施现代农业示范区工程、人居环境整治工程、基础设施提升工程、公共服务提升工程、文化振兴工程等5大工程14个重点项目。 | 1.74 | 2020 -2021 | 1.29 | 建设京津冀地区现代化设施蔬菜产业示范项目、高端现代农业精品园区（特色农产品优势区）项目、打造北杖子村“四村联创”项目、打造西岔沟村苹果文化主题公园、路网建设项目、农田水利项目、新建卫生院项目、数字乡镇项目、便民服务中心项目、科技研发培训中心项目、文化支撑项目。 | 市农业 农村局 | 宽城县政府 | 宽城县农业农村局 |
|  | 70 | 年产3万吨有机果蔬产业融合发展示范项目 | 项目占地30.68亩，总建筑面积9030㎡，主要建设农产品仓储、加工车间等及配套设施；设备购置。项目达产后年产蔬菜、水果成品包装17万套、各种罐头。 | 5.5 | 2020 | 0.6 | 主要建设农产品仓储、加工车间及配套设施；设备购置。 | 宽城县政府 | 宽城县政府 | 承德华慷都山农产品集团有限公司 |
|  | 71 | 南瓜产业基地建设项目 | 建设南瓜种植基地200个，建设承德南瓜产业种植、南瓜深加工技术研发和生产及流通产业链，挖掘南瓜营养价值，研发南瓜果蔬饮料，南瓜籽油等产品，形成承德新的特色食品产业。 | 2 | 2020 -2022 | 1.5 | 完成厂房库房主体建设；完成南瓜产品开发技术路线，建成研发机构及中试车间。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 承德如意洲伊逊山泉有限公司 |
|  | 72 | 物恋云仓小镇项目 | 项目占地500亩，整合快消品商贸公司、厂家100余家，建成承德首家集商贸、物流、快递为一体的快消品仓储物流服务基地及京北最大的物流中转基地，打造冀北区域最大的快消品销售、物流中心。一期建设标准化高台立体库10万㎡，二期建设标准化高台立体库30万㎡。项目建成后，可对接八县四区的100个重点村的农村合作社，建立健全承德城乡高效配送网络，做好农产品上行工作，打好“承德山水”品牌，对接贫困人口和边缘贫困户，力争为每户增收1000元以上；可容纳1000余家商户入驻，年吞吐量达190万件以上，解决就业2000人以上。 | 11 | 2019 -2021 | 3 | 完成标准化高台立体库建设10万㎡。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 河北物恋云仓科技有限公司 |
|  | 73 | 20万吨生物有机肥科研和生产及发展有机农产品基地建设项目 | 总建筑面积2.8万㎡，新建办公及生活房、省级测土配方施肥植物病虫害防控中心、加工生产车间、加工包装高端有机农产品生产车间、库房、场地硬化等，发展高原特色经济农作物科研实验区336亩，年生产生物有机肥20万吨，产销高端农产品2000吨。 | 2.6 | 2019 -2021 | 1 | 完成厂房主体建设。 | 围场县政府 | 围场县政府 | 河北惠博农业发展有限公司 |
|  | 74 | 6万头土猪生态养殖产业园区项目 | 建设隆化县郭家屯镇南营村壹号土猪生态养殖项目，包含生活区、种猪区、育肥区和粪污处理区等，采用先进的全进全出工厂化养猪饲养工艺，预计每年可向市场提供优质、健康土猪6万头。 | 2.5 | 2018 -2020 | 0.7 | 主体建设完成，生猪出栏4000头。 | 隆化县政府 | 隆化县政府 | 承德壹号食品有限公司 |
|  | 75 | 承德国光苹果产业科技园项目 | 占地600亩，总建筑面积64000㎡，新建筛选、分级、清洗包装车间，果品仓储车间，果品加工厂，有机肥等生产资料加工厂，培训、研发、检测中心，果品销售中心综合办公楼服务配套设施，购置果品加工生产线4条；新建和改建优质国光苹果标准示范基地500亩。 | 2.7 | 2019 -2021 | 1 | 完成储备库、通风库主体及设备安装，部分投入运营。 | 承德县政府 | 承德县政府 | 承德嘉沃生态农业科技有限公司 |
| 农村人口技能提升工程 | 76 | 农民教育培训工程项目 | 重点面向新型农业经营主体带头人、贫困户、小农户等，聘请专家教授组织培训。充分利用农广校、职教中心和基层农技推广服务机构对贫困人口适宜对象定期开展培训，使其熟练掌握一项以上特色产业生产经营技能，有效提高贫困人口创业就业能力。 | 1.24 | 2019 -2020 | 0.1 | 通过培训、讲座、实地指导等多种形式，培养新型职业农民4500人。 | 市农业 农村局 市教育局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）农业农村局 各县（市、区）教体局 |
| （四）创新能力提升行动。全社会R&D经费支出占GDP比重达到1.21%，科技进步贡献率达到57%；高新技术企业达到218家，科技型中小企业达到2160家；新增省级重点实验室、省级技术创新中心和省级产业技术研究院5家。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新主体壮大工程 创新主体壮大工程 | 77 | 省级技术创新中心建设项目 | 依托企业和高等院校、科研院所，围绕六大主导产业，建设省级技术创新中心33家。重点打造河北省钒钛、河北省仪器仪表、河北省中药新辅料3个省级技术创新中心。 | 3.00 | 2019 -2020 | 0.3 | 建设省级技术创新中心3家。 | 市科技局 | 相关县（市、区）政府 | 相关县（市、区）科技管理部门 |
|  | 78 | 承德科技创新中心项目 | 项目占地面积12000㎡，为创新创业者提供功能空间，按照国家级孵化器的认定标准，聘请北京优客工场负责运营管理，重点吸引包括电子信息大数据、生命医疗大健康、智能装备制造等京津无污染、低能耗、科技含量高的企业。设立承德高新区科技成果转化和创业投资基金，基金规模1亿元，主要投向符合承德高新区产业发展方向的初创期、早中期科技型中小企业及科技成果转化项目。 | 2 | 2019 -2020 | 1 | 委托承德中关村天合京津冀高新技术转化有限公司运营管理，年内入驻高新技术企业10家，科技型中小企业40家，科技金融服务机构3-5家。设立承德高新区科技成果转化和创业投资基金，基金规模1亿元。 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 承德高新区科技局创元集团 |
|  | 79 | 中国生态补偿政策研究中心承德分中心 | 与中国生态补偿政策研究中心建立合作关系，在双滦挂牌成立中国生态补偿政策研究中心承德分中心，为推动生态补偿政策创新和落地提供重要支撑。 | 0.1 | 2020 | 0.1 | 立足于京津冀水源涵养功能区、生态环境支撑区定位，依托承德与京津水流域供给关系，致力于生态补偿的理论研究、政策研究和案例研究，探索建立市场化、多元化生态补偿机制，与京津开展园区共建， 实现“一园两区”，政策共享。通过园区共建，收益分成，提升生态补偿效益，促进我市产业发展和项目建设。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 双滦区生态环境分局 |
|  | 80 | 中国北方中药材科技研发管理中心项目 | 在滦平县金沟屯镇，建设占地20亩、建筑面积7000㎡的中国北方中药材科技研发管理中心及占地200亩集旅游观光、养生为一体的产业园区，辐射带动20万亩中药材种植。 | 2 | 2018 -2020 | 0.05 | 建成100亩的种苗育苗基地。 | 滦平县政府 | 滦平县政府 | 承德久财农牧开发有限责任公司 |
|  | 81 | 压力容器技术创新与服务中心 | 项目占地100亩，建筑面积4万㎡，建设智能化压力容器生产线三条，配套购置先进检测设备、材料分析仪器、检验设备、产品性能检测设备等，为材料研发、工艺更新、产品检验提供服务。 | 3.76 | 2019 -2021 | 1.46 | 完成生产线建设，进行试生产；配套设备购置完毕。 | 宽城县政府 | 宽城县政府 | 宽城升华压力容器制造有限责任公司 |
| 创新载体建设工程 创新载体建设工程 创新载体建设工程 | 82 | 承德微型智慧创业创新科技园项目 | 建设内容包括工业厂房、实验楼、研发楼、活动中心、职工宿舍、职工食堂、综合服务楼、公寓、商务酒店。建设高端产业园区，发展绿色产业、智慧产业，主动承接京津人才、产业等功能要素外迁。 | 7 | 2018 -2021 | 2.6 | 完成项目建设，并投入使用。 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 承德创元建设开发有限责任公司 |
|  | 83 | 力海企业港项目 | 项目一期占地73亩，建筑面积6.7万㎡。建成后拟引进企业40-50家，可实现年产值16亿元，利税3.5亿元。 | 2.50 | 2019 -2020 | 0.5 | 完成一期工程，争取引进企业20家。 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 高新区经发局 |
|  | 84 | 科技企业孵化器培育工程项目 | 重点建设承德市高新区创业服务中心、承德城东产业新区投资发展有限公司科技孵化器二期工程项目、承德城西科技企业孵化器，完善“众创空间—孵化器—加速器—产业园区”的创新创业孵化链条，使其成长为推动产业转型升级的有效载体。 | 4.15 | 2020 | 2.2 | ①承德市高新区创业服务中心争取国家级孵化器考核B类，入驻企业10家，培育科技型中小企业10家，高新技术企业3家以上，完成技术交易额5000万元以上。②承德城东科技企业孵化器新建单层厂房3栋，占地51.41亩，建筑面积2.5万㎡。可容纳10家以上企业入驻。③承德城西科技企业孵化器进一步完善基础设施建设，服务创新创业企业，通过开展创业培训、辅导、咨询，提供研发、试制、经营的场地和共享设施，以及政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务，力争新增入孵企业6家以上，高新技术企业5家以上，毕业企业10家以上。 | 市科技局 | 高新区管委会 承德县、滦平县政府 | 高新区科技局 承德城东产业新区投资发展有限公司 滦平高新区科技局 |
|  | 85 | 智能科技园项目 | 与河北天悦房地产开发有限公司承德分公司、北京壹加信息咨询有限公司、中国通信工业协会企业信息化建设委员会合作，利用企业优势资源及有效方法，对位于双滦区滦河大桥旁的悦城华府现有25000㎡建筑招商引资。 | 0.4 | 2019 -2021 | 0.14 | 6月入住率达到80%，12月达到100%。致力于将园区打造成承德市智能科技产业创新发展承载地和创新孵化示范区。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 双滦区经开区 |
|  | 86 | 创新创业产业园 | 项目位于滦平高新技术产业开发区，占地303亩，主要建设创新创业中心、企业孵化基地和生活配套服务三个功能区，为企业提供高端研发、创业孵化、技术转移、科技金融、知识产权、科技咨询等全方位服务，打造适应新经济发展的赋能生态，推动科技服务与实体经济融合。 | 10 | 2019 -2021 | 3.5 | 完成综合服务大楼、综合培训实验中心、研发孵化中心、公共配套用房主体工程建设。 | 滦平县政府 | 滦平县政府 | 滦平县汇金国控投资集团 |
|  | 87 | 环首都现代农业科技示范带建设项目 | 重点发展生态林果、绿色蔬菜、生态养殖、有机杂粮、健康食品、农业科技休闲等六大特色产业，打造竞争力强的农业特色产业集群4个以上。 | 1 | 2019 -2020 | 0.06 | 搭建京津冀协同创新平台载体5个以上，实施京津冀科技合作项目8项以上，培育生态林果、绿色蔬菜、生态养殖和农产品精深加工等特色产业集群。 | 市科技局 | 丰宁县、滦平县、兴隆县政府 | 丰宁县、滦平县和兴隆县相关企业 |
|  | 88 | 滦平国家农业科技园区建设项目 | 规划核心区1.2万亩，示范区19.1万亩。核心区建设“一大基地四大片区”。“一大基地”即科研总部基地；“四大片区”即生鲜农产品商贸物流区、特色农产品精深加工区、智慧农业展示区、道地药材标准化生产试验区。 | 46 | 2018 -2023 | 3 | 以河北滦平国家农业科技园区为基础，争创国家农高区，争创工作取得阶段性进展。 | 市科技局 | 滦平县政府 | 滦平县发改局 |
|  | 89 | 丰宁国家农业科技园区建设项目 | 核心区规划面积22.3平方公里。以创建国家有机产品认证示范县和国家有机农业示范基地为目标，打造生态养殖、有机种植、生态旅游3个主导产业。建设农业科技研发总部及营养健康食品加工物流区、农业科技企业双创区和农业科技试验展示区三大功能区。 | 26 | 2018 -2023 | 0.2 | 以创建国家有机产品认证示范县和国家有机农业示范基地为目标，打造生态养殖、有机种植、生态旅游3个主导产业。 | 市科技局 | 丰宁县政府 | 丰宁满族自治县黄旗皇种植有限公司 |
|  | 90 | 润达科技产业园项目 | 建设有机肥车间、酵素、杏仁苷提取车间、污水处理站等主要生产车间及库房等服务性工程用房25650㎡，购置滚筒筛分机、回转式烘干机、粉碎机、槽式翻抛机、生物炭化炉、污水处理设备等主要生产及辅助设备台459台（套），年产生物有机肥5万吨，酵素提取1000吨、杏仁苷2吨，日污水处理1000吨。 | 1.3 | 2019 -2020 | 0.5 | 完成项目建设，具备投产能力。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 承德天润达生物科技有限公司 |
|  | 91 | 中美友谊示范农场 | 规划占地22000亩，打造包含现代农业示范中心、现代农业科普教育实习中心、现代农业创新研发中心、现代农业会展中心、现代农业乡村体验中心、中美农业交流合作中心，以特色鲜明的“六大中心”理念为指导，建设综合性农业示范基地，形成复合型农旅融合模式。 | 70 | 2020 -2025 | 1.2 | 完成金伯利农庄、科技展示中心主体工程。 | 滦平县政府 | 滦平县政府 | 荣盛康旅投资有限公司 |
|  | 92 | 双滦区国家公共检验检测服务平台项目 | 项目占地面积68亩。与吉利集团、北汽福田、防灾科技学院合作共建实验室和院士工作站。建成将为检测企业提供更大的发展空间，有利于各检测企业引进先进技术设备和管理人才，提高产品质量，提高企业竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展。 | 10 | 2020 | 1 | 建成4.2万㎡，完成实验室入驻；续建9.6万㎡检测中心。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 北京万邦兴实业有限公司 |
|  | 93 | 中国北方物联网和区块链技术应用产业基地 | 利用园区内闲置楼宇建设物联网和区块链技术应用展示中心和研发实验室，引进智能家居制造、物联网应用研发和区块链应用研发企业入驻，打造集研发、生产、销售于一体的物联网和区块链产业基地。 | 1 | 2020 -2022 | 0.2 | 完成5000㎡实景展厅、5G 智能锁组装工厂和实验室建设，自主研发的物联网软件loTapp，保持活跃度100万人以上。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 金源国控承德天乾地坤科技有限公司 |
| 创新人才支撑工程 | 94 | 双滦区可持续发展研究院 | 双滦区政府与河北工业大学、河北民族师范学院共建双滦区可持续发展研究院，设立专业机构，聘请专业人才，研究双滦区可持续发展规划，谋划可持续发展项目。 | 0.3 | 2020 | 0.3 | 围绕水源涵养能力提升、绿色产业培育、精准扶贫脱贫、创新能力提升等行动，统筹各类创新资源，深化体制机制改革，探索适用技术路线和系统解决方案，形成可操作、可复制、可推广的有效模式，打造以工业设计、城市设计、绿色建筑、科技成果转化为一体的综合研究平台。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 双滦区发改局 |
|  | 95 | 中国地质大学产学研科创园项目 | 建设平泉市地质实习基地，开展地质科学考察、地质地貌研究、地质科普宣讲展示等活动。建设考察步道、展示宣教系统、接待中心和宣教馆等 | 6.00 | 2018 -2020 | 3.7 | 完成教学综合楼、宿舍楼、门卫房建设。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 平泉市自然资源和规划局 |
|  | 96 | 双滦区大众创业孵化基地 | 建筑面积8415.56㎡，按照每个项目100㎡办公场地设计，至少可以容纳80家创业团队入驻创业，可满足不同创业团队对于创业场地的需求。建设一个集能人聚集、技术培训、创业孵化、后续服务、政策扶持为一体的大众创业孵化基地。 | 0.21 | 2019 -2021 | 0.07 | 实现至少10家创业企业年内经营业绩达到50-100万元。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 双滦区人社局 |