附件1

承德国家可持续发展议程创新示范区

2021年指标分解表

| 一级 指标 | 二级指标 |  | 2021年 目标 | 属性 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新 驱动 | 1 | 全社会R&D经费支出占GDP比重（%） | 1.4 | 预期性 | 市科技局 市财政局 |
|  | 2 | 规上高新技术产业增加值占规上工业增加值比重（%） | 14 | 预期性 | 市科技局 |
|  | 3 | 公民具备基本科学素质的比例（%） | 10 | 预期性 | 市科协 |
| 生态 环境 | 4 | 水源涵养量（亿立方米） | 32 | 预期性 | 市林草局 市水务局 |
|  | 5 | 地下水开采量（亿立方米） | 5.5 | 约束性 | 市水务局 |
|  | 6 | 地表水控制量（亿立方米） | 4.5 | 预期性 | 市水务局 |
|  | 7 | 滦潮河出境断面水质达标率（%） | 100 | 约束性 | 市生态环境局 |
|  | 8 | 城市污水处理率（%） | 95 | 预期性 | 市城管局 |
|  | 9 | 城市再生水回用率（%） | 27 | 预期性 | 市城管局 |
|  | 10 | 森林覆盖率（%） | 60 | 约束性 | 市林草局 |
|  | 11 | 水土流失治理面积（平方公里） | 500 | 预期性 | 市水务局 |
|  | 12 | 市区细颗粒物（PM2.5）年均浓度（微克/立方米） | 27 | 约束性 | 市生态环境局 |
|  | 13 | COD年排放量比2015年下降比例（%） | 11 | 约束性 | 市生态环境局 |
|  | 14 | 氨氮年排放量比2015年下降比例（%） | 13 | 约束性 | 市生态环境局 |
|  | 15 | 农村生活垃圾处理率（%） | 93 | 约束性 | 市住建局 |
|  | 16 | 畜禽养殖场粪污资源化利用率（%） | 85 | 约束性 | 市农业农村局 |
|  | 17 | 化肥施用量（公斤/亩） | 12.4 | 约束性 | 市农业农村局 |
|  | 18 | 农业化学农药使用量（克/亩） | 70 | 约束性 | 市农业农村局 |
| 经济 发展 | 19 | GDP增速（%） | 6.5 | 预期性 | 市发改委 |
|  | 20 | 人均GDP（万元/人） | 4.6 | 预期性 | 市发改委 |
|  | 21 | 服务业增加值占GDP 比重（%） | 46.5 | 预期性 | 市发改委 |
|  | 22 | 旅游接待人次（万） | 2512 | 预期性 | 市旅游和文化广电局 |
|  | 23 | 旅游总收入（亿元） | 326 | 预期性 | 市旅游和文化广电局 |
|  | 24 | 万元GDP能耗比2015年下降（%） | 18 | 约束性 | 市发改委 |
|  | 25 | 万元GDP用水量（立方米) | 52 | 约束性 | 市水务局 |
| 社会 进步 | 26 | 城镇化率（%） | 56.6 | 预期性 | 市发改委 |
|  | 27 | 城镇居民人均可支配收入（万元） | 3.67 | 预期性 | 承德调查队 |
|  | 28 | 农村居民人均可支配收入（万元） | 1.45 | 预期性 | 承德调查队 |
|  | 29 | 每万人口拥有病床数（张） | 72 | 预期性 | 市卫健委 |
|  | 30 | 每千老年人口养老床位数（张） | 33 | 预期性 | 市民政局 |

附件2

承德国家可持续发展议程创新示范区2021年重点工程项目表

共83项，总投资1216.49亿元，2021年计划投资195.31亿元

| 序号 |  | 项目 分类 | 项目名称 | 项目实施内容 | 总投资 （亿元） | 实施 年限 | 2021年 计划投资 （亿元） | 2021年度实施内容 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 实施 主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水源涵养能力提升行动 共10项，总投资28.33亿元，2021年计划投资17.38亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 森林质量精准提升 | 京津风沙源治理二期工程林业建设 | 在相关县（市、区）实施人工造林和封山育林13.7万亩。 | 0.59 | 2021 | 0.59 | 完成全部建设内容。 | 市林业和草原局 | 平泉市、承德县、宽城县、兴隆县、滦平县、隆化县、双桥区、营子区政府，高新区管委会 | 相关县（市、区）林业和草原局 |
| 2 |  |  | 坝上地区植树造林工程 | 在坝上地区实施人工造林和森林质量精准提升20.9万亩。 | 3.63 | 2021 | 3.63 | 完成全部建设内容。 | 市林业和草原局 | 丰宁县、围场县政府 | 丰宁、围场县林业和草原局 |
| 3 |  | 水生态治理与保护修复 | 京津风沙源治理二期工程水利水保项目 | 实施小流域综合治理217平方公里，水源工程815处，节水工程770处。 | 1.17 | 2021 | 1.17 | 完成全部建设内容。 | 市水务局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）水务局 |
| 4 |  |  | 滦河、潮河流域水生态综合治理 | 在相关县（市、区）实施水库环境综合治理、河流断面生态环境能力建设、水体水质提升及生态保护综合治理、河道综合治理等项目，统筹推进流域水环境污染治理，增加河流生态基流，改善河道水质。 | 7.5 | 2020 -2023 | 2.74 | 完成鸽子洞水电站配套基础设施建设；完成河道综合治理10.1公里，景观建设3万平方米，绿化28.94万平方米；生态护岸11.803公里，清淤10.58公里，岸坡缓冲带防护5公里，新建生态透水坝20座；完成窟窿山水库配套设施及17公里输水管网建设。 | 平泉市、隆化县、滦平县、双滦区政府 | 平泉市、隆化县、滦平县、双滦区政府 | 相关县（市、区）政府职能部门 |
| 5 |  | 水生态治理与保护修复 | 庙宫灌区节水配套设施改造项目 | 对庙宫灌区实施渠道防渗配套65.76公里，重建1座进水闸、1座泄水闸，新建2座进水闸、3座泄水闸；重建5座分水闸、5座节制闸，新建1座分水闸、1座节制闸；新建23座农道桥；重建涵洞2处共140米；新建涵管5处共36米。 | 0.55 | 2021 -2022 | 0.44 | 完成总投资的80%。 | 市水务局 | 承德市庙宫水库管理中心 | 承德市庙宫水库管理中心 |
| 6 |  | 草原湿地保护与修复 | 责任主体灭失矿山迹地综合整治 | 对市域30处责任主体灭失矿山迹地进行综合治理，消除地质灾害、绿化整治迹地。 | 0.23 | 2021 | 0.23 | 完成全部建设内容。 | 市自然资源和规划局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）自然资源和规划局 |
| 7 |  |  | 退化草地（侵蚀沟、冲沟）治理修复 | 治理丰宁县大滩镇二道河子村至御大线公路沿线内的草地侵蚀沟、冲沟，填平冲沟和侵蚀沟，恢复植被，遏制水土流失，治理面积不少于0.5万亩。 | 0.13 | 2021 | 0.13 | 完成退化草地治理修复面积0.5万亩。 | 市林业和草原局 | 丰宁县政府 | 丰宁县林业和草原局 |
| 8 |  | 绿色低碳循环发展 | 建龙烟气超低排放综合改造项目 | 实施石灰窑超低排放改造、265平米烧结机烟气循环改造、储料仓建设、高炉煤气精脱硫、42MW发电机组烟气超低排放改造、生产车间、钢渣车间、原燃料无组织排放治理等8个项目，对建龙环境进行综合治理。 | 4.5 | 2021 -2022 | 2 | 开工并按建设计划推进。 | 市生态环境局 | 营子区政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
| 9 |  |  | 建筑固体废弃物资源化处置厂建设 | 占地31亩，建筑面积2.1万平方米，建设建筑固体废弃物处置生产线（1条干法生产线，1条湿法生产线），再生预拌混凝土搅拌站、无机料搅拌站、古建筑配件生产线。 | 1 | 2020 -2021 | 1 | 完成全部建设内容并投产。 | 市工信局 | 丰宁县政府 | 顺远丰宁满族自治县新型建筑材料有限公司 |
| 10 |  |  | 城镇污水及生活垃圾综合治理 | 主要实施污水管网建设、污水处理厂配套管网建设与改造、生活垃圾运转站建设、企业污水处理设施改造升级等建设内容，加快集中式污水处理厂提标扩容，完善垃圾收运处理体系，加快推进企业清洁化生产改造，补齐城乡污染治理短板，提高流域水环境质量。 | 9.03 | 2020 -2023 | 5.45 | 完成污水管网改造12630米，雨水管网5940米，生活垃圾中转站2座，污水处理厂2座，污泥处置厂1座，垃圾岩梭中转站5座；完成窟窿山水库南北片区污水管网及通信管道建设；完成平泉南城区污水处理站、餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾填埋场相关设施建设。完成颈复康污水处理设施调节池、收集池土建及安装。 | 市水务局 市生态环境局 市住建局 市城管局 市工信局 | 平泉市、兴隆县、宽城县、滦平县、隆化县、围场县、双滦区、营子区政府 | 相关县（市、区）政府职能部门，颈复康药业集团 |
| 二、绿色产业培育行动 共45项，总投资1010.1亿元，2021年计划投资135.1亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 文化旅游医疗康养产业培育 | 永太兴疏林草原生态旅游度假区建设 | 在丰宁县外沟门乡建设疏林草原景区、游客服务中心、永太兴行宫酒店、茶盐古镇一期、天成号驿站等，建成集生态观光、野奢度假、山地运动、文化体验、科普教育于一体的休闲度假旅游目的地。 | 33.9 | 2017 -2030 | 0.5 | 完成景区换乘停车场、景区大门和景区道路核心环线等建设内容。 | 市旅游和文化广电局 | 丰宁县政府 | 丰宁满族自治县旅投旅游发展有限公司 |
| 12 |  |  | 阿那亚文旅综合体建设 | 在滦平县涝洼乡建设艺术家街区、酒店群落、商业小镇、露天剧场、音乐厅、长城博物馆、家史博物馆、影院、体育中心、美术馆、图书馆、自行车赛道等，打造居住、旅游、商业等一体化的文旅综合体。 | 30 | 2020 -2022 | 5.75 | 完成一期约8.5万平方米交付使用，完成二至五期主体工程建设。 | 市旅游和文化广电局 | 滦平县政府 | 天行九州控股有限公司 |
| 13 |  |  | 金山岭长城国家文化公园场馆建设 | 主要建设金山岭长城自然博物馆、长城抗战纪念馆、国旗国徽国歌陈列馆等场馆和配套设施，完善展陈设施，建立规范、统一的长城遗产保护、展示及解说导览体系。 | 4.2 | 2021 | 4.2 | 完成规划设计并开工建设。 | 市旅游和文化广电局 | 滦平县政府 | 金山岭旅游发展集团 |
| 14 |  |  | 承德县万新滑雪度假区建设 | 占地1200亩，以区域内丰富水脉为依托，围绕“三心、六区”打造居住、旅游、商业一体化的新业态小镇。 | 33 | 2019 -2024 | 2.9 | 完成600亩土地征地补偿、组卷报批，实现出让，具备开工建设条件并启动建设。 | 市旅游和文化广电局 | 承德县政府 | 万新控股集团有限公司 |
| 15 |  |  | 隆承国际大马戏度假区建设 | 在双桥区北部新城核心地带建设马戏剧院、水上乐园、承德市游客集散中心、主题酒店、公寓及特色商业等。 | 11.5 | 2019 -2023 | 1.1 | 完成2号楼服务中心、3号商业楼装修；完成水乐园整体建设。 | 市旅游和文化广电局 | 双桥区政府 | 承德福成旅游开发有限公司 |
| 16 |  | 文化旅游医疗康养产业培育 | 文旅特色小镇建设 | 在丰宁、隆化、宽城等特定区域，建设国际森林生态康养小镇、承德热河皇家温泉小镇、北京东方嘉宁承德·七家温泉山居、隆化温泉文化旅游小镇、宽城淘金小镇等文旅康养特色小镇，主要完成体验中心、娱乐康养区域等基础设施及配套设施建设，打造具有生态观光、休闲度假、商务会展、山地滑雪、娱乐保健等特色功能的文旅康养特色小镇品牌。 | 61.7 | 2020 -2025 | 12.1 | 国际森林生态康养小镇完成帐篷、木屋、民宿酒店建设及基础配套设施；承德热河皇家温泉小镇完成酒店式公寓、客房、会所建设；北京东方嘉宁承德·七家温泉山居主体工程全部达到竣工验收条件；隆化温泉文化旅游小镇完成酒店、公寓、市政道路、游客接待中心等设施建设；宽城淘金小镇完成部分内装修、绿化和硬化附属设施建设，具备运营条件。 | 市旅游和文化广电局 | 丰宁县、隆化县、宽城县政府 | 承德居易旅游开发有限公司、中盛御泉旅游开发有限公司、隆化嘉宁房地产开发有限公司、承德永续营建房地产开发有限公司、承德大鑫旅游发展有限公司 |
| 17 |  |  | 兴隆天门峡景区建设 | 在景区内建设游客中心、观景平台、漂流基地、水上乐园、山地户外研学基地、光影秀、餐饮设施、商业街、酒店、康养产品等设施。 | 11 | 2021 -2026 | 2 | 完成水上漂流和水上娱乐项目施工及漂流上站服务区游客服务中心、商业街、酒店及配套附属设施主体建设。 | 市旅游和文化广电局 | 兴隆县政府 | 兴隆县天门峡旅游休闲有限公司 |
| 18 |  |  | 兴隆山旅游景区二期建设工程 | 在景区内建设游步道、山地木屋等文旅设施。 | 8 | 2021 -2024 | 0.8 | 完成前期手续办理工作和部分工程前期实施。 | 市旅游和文化广电局 | 兴隆县政府 | 中景信旅游投资开发有限公司 |
| 19 |  |  | 鼎盛梅园文旅配套设施建设 | 主要建设梅花培植体验、主题游乐、养生探险体验、主题婚庆、运动体验、峡谷探险等六大板块，建设五条花谷、梅花展厅、江南茶社、哈雷展区、儿童娱乐城、游园观光火车、婚纱摄影基地、餐饮服务设施等内容，新增建筑面积约2800平方米婚纱影楼及配套设施。 | 7.2 | 2018 -2021 | 0.3 | 完成全部建设内容。 | 市旅游和文化广电局 | 双滦区政府 | 承德鼎盛文化产业投资有限公司 |
| 20 |  |  | 金山岭国际滑雪度假区建设 | 在滦平县长山峪镇建设国际标准中高级滑雪场及附属设施。 | 70 | 2019 -2025 | 2 | 完成返迁区一期、二期入住；雪具大厅、山顶餐厅、一期16条雪道投入使用。 | 市旅游和文化广电局 | 滦平县政府 | 滦平旅投旅游投资有限公司 |
| 21 |  | 文化旅游医疗康养产业培育 | 隆化花仙谷温泉文化产业园建设 | 主要建设接待中心、博物馆、野奢温泉合院、悠然客房、沐悠阁等；地下建筑面积1416平方米，建设接待中心、地下储藏室等。 | 1.3 | 2018 -2021 | 0.5 | 完成全部建设内容。 | 市旅游和文化广电局 | 隆化县政府 | 隆化腾达房地产开发有限公司 |
| 22 |  |  | 隆化天域温泉庄园二期建设 | 主要建设天域水世界，包含室内水世界、适老主题温泉、民俗文化主题餐厅、儿童图书馆等 | 1.2 | 2020 -2021 | 1.2 | 完成全部建设内容。 | 市旅游和文化广电局 | 隆化县政府 | 隆化泉济温泉旅游开发有限公司 |
| 23 |  |  | 承德县皇家文化创意产业园建设 | 规划用地400亩，主要建设文画制作中心、交易街区、展厅、配套仓储、专家用房、配套酒店、商住用房等，同时对项目周边土地进行综合开发。项目整体竣工运营后，引进知名画家、画师300人，培训画工、画师1000人，从事文化产业相关人员达到2000人以上。 | 30 | 2021 -2025 | 2 | 力争年内开工。 | 市旅游和文化广电局 | 承德县政府 | 深圳前海瑞易斯特投资咨询有限公司 |
| 24 |  |  | “夜经济”文旅商业产业提升 | 在中心城区打造“一核一带三个精品片区”。“一核”即打造“避暑山庄之夜”核心品牌；“一带”即打造武烈河观光带；“三个精品片区”即在双桥区、双滦区、高新区分别打造5个、2个、2个以上品牌夜间休闲消费区域，以点带面梯次发展，营造高品质夜间消费环境，激发消费潜力， 增强城市活力，形成消费布局合理、功能完善、业态多元、开放活跃的夜经济体系。 | 3.57 | 2020 -2022 | 1 | “一核”“一带”景观亮化二期工程启动实施；主城区“三个精品片区”全面建成运营；承德艺术中心规划建设力争年内有实质进展；双桥区、双滦区年内各新谋划、增建2个“夜经济”项目，高新区确保建成运营1个“夜经济”项目。 | 市商务局 | 双桥区、双滦区政府，高新区管委会 | 相关县（市、区）政府 |
| 25 |  |  | 医疗康养服务体系建设提升工程 | 主要实施承德市第三医院业务用房扩建、承德市儿童医院及妇幼保健院新院建设、承德市康养医院装修改造、兴隆县中医医院易址新建、承德市第六医院传染病区改造及能力提升、铜城人民医院整体新建、鹰手营子矿区疾病预防控制中心迁建、平泉市医院迁址新建、丰宁县中医院迁址扩建及改造、滦平县医养结合养护院建设、围场县医疗功能园区建设等项目，着力提升市域医疗康养服务能力与水平。 | 29.61 | 2020 -2022 | 8.78 | 按各项目进度完成主体及配套设施建设。 | 市卫健委 | 双桥区、双滦区、营子区、平泉市、滦平县、兴隆县、丰宁县、围场县政府，高新区管委会 | 相关县（市、区）卫健局 |
| 26 |  | 钒钛新材料及制品产业培育 | 航空级片钒产业化 | 主要研究低成本航空片钒生产产业化工艺方案，采用多铵转溶工艺简化工艺流程、降低原辅料消耗，进而降低生产成本。依照上述工艺，钒钛新材料产业园区建设750吨/年航空级片钒产线、300吨/年99%粉钒产线。 | 0.75 | 2021 -2022 | 0.35 | 完成转溶工艺简化工艺研究；完成土建施工、设备采购、设备安装。 | 市发展改革委 | 双滦区政府 | 河钢集团承钢公司 |
| 27 |  |  | 建龙钒钛新材料升级改造 | 主要建设1座1200立方米钒钛冶炼高炉、1座100吨炼钢转炉，配套建设215平方米钒钛烧结机、2万立方米制氧及能源公辅设施。本项目建成后将进一步提升钒资源提取总量，提升钒钛综合利用水平，推进承德市钒钛产业产业高质量发展。 | 23.5 | 2020 -2021 | 3 | 完成主体建设及设备安装，试生产后投入正式运营。 | 市发展改革委 | 营子区政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
| 28 |  |  | 建龙钒钛高科无缝钢管生产线及配套设施建设 | 新建钒钛新材料无缝钢管热轧车间，建设Φ258mm三辊热轧管及预精整生产线、Φ258mm连轧热处理生产线、探伤生产线、管加工车丝线、专用管生产线、接箍生产线及配套设施建设。项目建成投产后，年可生产直径Φ114mm～Φ273.1mm钒钛无缝管70万吨。 | 35 | 2020 -2021 | 5 | 完成Φ258mm连轧生产线、厂房主体建设，设备安装调试后正式投产。 | 市发展改革委 | 营子区政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
| 29 |  |  | 建龙年产50万吨特钢连铸圆坯生产线建设 | 主要建设1台大圆坯连铸机及配套公辅设施，包括水处理设施、霞普气站设施等。项目建成投产后，年产直径700-1200mm特钢连铸圆坯50万吨。项目实施将填补国内、省内空白，部分替代进口，满足下游行业高质量发展要求。 | 4.68 | 2021 | 4 | 完成厂房主体建设，设备安装调试后正式投产。 | 市发展改革委 | 营子区政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
| 30 |  |  | 二氧化钒、高纯金属钒及磷酸钒锂生产新工艺开发 | 主要实施流态化生产二氧化钒新产品、中核集团核工业高纯金属钒、锂电池正极材料磷酸钒锂等三个子项目。 | 1 | 2019 -2021 | 0.2 | 完成流态化二氧化钒新产品项目建设。 | 市发展改革委 | 双滦区政府 | 承德锦滦新材料科技有限公司 |
| 31 |  | 钒钛新材料及制品产业培育 | 钒钛高端数字化系列冷轧生产线建设 | 主要建设集酸轧、镀锌、彩涂为主要工艺的全流程冷轧项目，建设内容包括1450mm酸轧机组一条，镀锌机组二条，镀铝锌机组一条、镀锌铝镁机组一条、彩涂机组一条及相应辅助配套设施。 | 21.3 | 2021 -2022 | 6.9 | 完成主厂房、辅助用房、设备基础等土建工程。 | 市发展改革委 | 双滦区政府 | 河北美富淦冶金材料科技有限公司 |
| 32 |  |  | 年产2000吨高纯氧化钒生产线建设 | 在双滦钒钛产业园区，占地30亩，主要建设钒产品加工生产线，生产钒、钒化工产品及氧化钒新材料。 | 1 | 2020 -2021 | 1 | 完成办公楼及厂房建设。 | 市发展改革委 | 双滦区政府 | 承德锦滦新材料科技有限公司 |
| 33 |  | 大数据产业培育 | 易骋云金融大数据中心建设 | 占地100亩，分三期建设，一期建筑面积20347.5平方米，建设800个机柜的数据中心楼及相关配套设施。 | 10 | 2020 -2022 | 1.5 | 完成项目一期土建施工。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 河北易骋云数据科技有限公司 |
| 34 |  |  | 承云智科京津冀人工智能超算中心建设 | 占地总面积3.45万平方米，总建筑面积2.5万平方米。其中一期新建数据中心1栋，包含云计算数据中心基础建设及云服务中心机房、机柜设备购置，配置4000个数据机柜并提供IDC数据中心资源。 | 10 | 2021 -2023 | 3 | 完成项目一期土建施工。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 承德斐讯云信息技术有限公司 |
| 35 |  |  | 阿里云承德数据智能研究院建设 | 主要建设内容包括大数据、云计算、5G物联网研究与应用基础设施建设、人才培养与认证教学条件基本建设等。 | 0.15 | 2021 -2022 | 0.1 | 启动阿里云承德数据智能研究院、阿里云大学承德人才培训中心、淘宝大学承德直播人才培训基地项目建设。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 承德飞麟科技有限公司 |
| 36 |  | 特色智能制造产业培育 | 北汽福田铸造生产线自动化升级改造 | 主要改造原有缸体缸盖生产线，预计改造完成后可扩能4万吨以上。 | 1.1 | 2020 -2021 | 0.45 | 完成设备采购，部分设备到场安装，力争年底前改造完成。 | 市工信局 | 双滦区政府 | 河北北汽福田汽车部件有限公司 |
| 37 |  |  | 5万吨自动化输送线迁建改造 | 在承德县上板城片区，占地40亩，建设自动化输送机设备生产线、研发楼、技术中心、实验楼及综合办公楼等，总建筑面积22万平方米，新增各类机电设备320台套。 | 1.7 | 2020 -2021 | 0.7 | 完成办公楼及4个厂房建设。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 承德美的输送自动化有限公司 |
| 38 |  |  | 特变电工承德新能源装备制造 | 主要建设光伏逆变器、无功电容补偿装置、SVG、箱变等生产车间，配套研发楼，食堂和活动中心等生产生活辅助设施。 | 9 | 2019 -2021 | 1.6 | 完成办公楼、厂房施工及内部装修。 | 市工信局 | 高新区管委会 | 承德光晟能源科技有限公司 |
| 39 |  |  | 德重集成电路装备制造 | 在丰宁县经济开发区，占地150亩，建设电子设备生产厂房、生产线及配套附属工程等。 | 4.5 | 2020 -2021 | 1 | 完成设备安装和调试并正式生产，完成科研楼建设并投入使用。 | 市工信局 | 丰宁县政府 | 承德德重电子装备科技发展有限公司 |
| 40 |  |  | 金鹏新能源智能电力电容器制造 | 占地92.2亩，主要新建厂房18000平方米，购置安装电容器可靠性试验系统，自动卷绕机等智能电力电容器设备95台，年产智能电力电容器10万台。 | 2.8 | 2020 -2022 | 0.8 | 完成3号厂房建设，2号厂房设备入场。 | 市工信局 | 平泉市政府 | 金鹏新能源有限公司 |
| 41 |  |  | 可诺高端设备及智能制造产业园区建设 | 主要建设智能终端高级适配器生产车间、抽线生产车间、蓝牙耳机车间、视频（音频）线生产车间、TWS车间等，购置安装20条平板拉线设备、20台注射机、12台全自动焊锡机、两条全自动抽线机等设备，生产蓝牙耳机、蓝牙音箱、无线充电、数据等一系列高科技电子产品。 | 1 | 2020 -2021 | 1 | 完成装修，设备入场。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 平泉桦诺科技有限公司 |
| 42 |  | 特色智能制造产业培育 | 维特智能电子终端制造 | 新上组装生产线15条，SMT高速贴片及测试生产线6条，LED液晶模组及功能生产线10条，年产GSM（含GPRS）手机500万台，主板SMT贴片1500万片，液晶模组1500万片，TP功能片1500万片。 | 2.85 | 2020 -2021 | 0.5 | 完成生产车间建设，完成设备安装。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 维特智能电子终端制造有限公司 |
| 43 |  |  | 捷尔科技型中小企业示范园建设 | 在示范园内新上雷达物位计生产线4条、超声波液位计生产线1条；年产微波天线及波导组件等高精密标件17件；年加工生产医疗床射线防护、激光器外壳、传感器外壳、地下水仪器保护桶等5000台，生产智能环保节能炉等机箱机柜2000台（套）；建设军用装具生产线10条、军需被装生产线10条、机械加工生产线5条。 | 2.1 | 2020 -2021 | 1 | 完成全部建设内容投产达效。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 河北捷尔仪表有限公司 |
| 44 |  |  | 年产3.5万立方米装配式建筑构件产业基地建设 | 占地约100亩，在丰宁县经济开发区建设原料库、生产车间、装配车间、物流配送车间等及配套项目，安装4条生产线，其中2条装配式构建生产线，2条预制管生产线。 | 2.5 | 2021 -2022 | 2.5 | 完成建设内容并投产。 | 丰宁县政府 | 丰宁县政府 | 北旺装配式建材有限公司 |
| 45 |  | 清洁能源产业培育 | 风力发电场及输变电配套设施建设 | 在丰宁、隆化、滦平等特定区域，建设48MW、60MW、100MW风电场及配套设施，新建110kV送出线路、升压站和其它附属设施。 | 15.9 | 2020 -2021 | 10.6 | 完成全部建设内容。 | 市发展改革委 | 隆化县、丰宁县、滦平县政府 | 隆化广晟风力发电有限公司、丰宁满族自治县新隆风力发电有限公司、天宏阳光新能源投资有限公司 |
| 46 |  |  | 承钢光伏-钒电池储能示范项目 | 利用承钢周边荒山、难治理渣场等约3500亩，实现自发自用的70MW光伏发电配套4MW/16MWh钒电池储能示范。 | 4.58 | 2020 -2021 | 4.58 | 完成光伏电力的接入方案最终确认；完成项目用地确认；完成冀北电网接入许可意见办理；完成项目的备案。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 河钢集团承钢公司 |
| 47 |  | 清洁能源产业培育 | 丰宁光伏发电平价上网示范项目 | 在丰宁县建设4个装机规模42万千瓦的光伏发电平价上网示范项目。 | 20.26 | 2020 -2021 | 11.39 | 建成投产。 | 市发展改革委 | 丰宁县政府 | 承德大元新能源有限公司、丰宁顺新太阳能发电有限公司、北京东润洁源投资有限公司 |
| 48 |  |  | 国网丰宁抽水蓄能电站建设 | 在丰宁县四岔口乡建设抽水蓄能电站，总装机360万千瓦，一期装机容量180万千瓦；二期装机容量180万千瓦。 | 192.37 | 2013 -2024 | 16.3 | 首台机组并网发电。 | 市发展改革委 | 丰宁县政府 | 国网新源公司 |
| 49 |  |  | 丰宁抽水蓄能电站500千伏送出工程建设 | 新建抽水蓄能电站至丰宁换流站两条同塔双回线路，每条线路长度27.2千米，扩建丰宁换流站500千伏出线间隔4个、金山岭500千伏出线间隔1个，新建丰宁换流站至金山岭变电站1回500千伏线路117.1公里。 | 9.08 | 2020 -2022 | 5.5 | 完成抽水蓄能电站至丰宁换流站500千伏线路工程建设并投产，丰宁换流站至金山岭变电站500千伏线路工程完成80%。 | 市发展改革委 | 丰宁县、滦平县政府 | 承德供电公司 |
| 50 |  |  | 建龙35MW高压锅炉余热发电项目 | 建设1×35MW超高温超高压一次中间再热凝汽式发电机组，1×130t/h燃烧煤气超高温超高压燃气锅炉，同步设置脱硫除尘。 | 1.9 | 2021 -2022 | 1.9 | 建成投产。 | 营子区政府 | 营子区政府 | 承德建龙特殊钢有限公司 |
| 51 |  |  | 平泉鑫德新能源建设工程 | 占地230亩，新建LNG调峰化气合建站1座，设置CNG减压撬2套、槽车装卸平台2个；杜瓦瓶充装平台1座，LNG/CNG汽车加气站1座，设置60立方米LNG储罐2台、加气机2台、加液机4台；办公、宿舍及附属用房；气瓶检测中心1座；铺设天然气中压管网50.00公里；建设热源厂，铺设供热管网20.00公里；新建办公服务用房13000平方米；天然气门站1座，采购LNG槽车50辆；铺设天然气中压管网30.00公里。 | 3.8 | 2019 -2021 | 0.8 | 完成LNG调峰化气合建站建设。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 平泉市众盛燃气销售有限公司 |
| 52 |  | 绿色食品及生物医药产业培育 | 蓝莓盛世农科观光园建设 | 在围场县哈里哈乡建设3000亩蓝莓盛世农科观光园，形成集蓝莓蓝靛果种苗繁育、采摘、观光、储藏、推广研发及深加工等于一体的示范基地。 | 286 | 2021 -2025 | 2 | 完成蓝莓盛世文旅农科观光园一期建设。 | 市商务局 市农业农村局 | 围场县政府 | 蓝莓盛世农业科技承德有限公司 |
| 53 |  | 冀北（承德）中药材物流基地建设 | 改造中药材仓库29909平方米，加工车间16372平方米，维修车间1245平方米，质检和办公生活设施2416平方米；新增部分公用设备、关键仓储设施和信息化设施，以满足项目产品的储存、质检、包装和配送要求，每年承担冀北地区中药材公共仓储需求量约3.47万吨。 | 1.5 | 2021 -2023 | 1.5 | 完成种植药材基地1.4万亩，仓储加工车间3万平方米，设备80台套。 | 市商务局 | 双滦区政府 | 河北康迪仓储有限公司 |
| 54 |  | 康翔医疗器械制造 | 占地37亩，新建厂房、库房、体检中心、宿舍楼等2.5万平方米；新上消化内镜生产线1条，口罩、防护服生产线1条，薄荷含片生产线1条，年产消化内镜产品600万套、口罩2000万个、防护服100万套、薄荷含片800万盒。 | 1.5 | 2020 -2022 | 0.3 | 完成体检中心、厂房、库房建设。 | 平泉市政府 | 平泉市政府 | 康翔医疗器械制造有限公司 |
| 55 |  | 金稻田食用菌深加工 | 新建生产车间、培养房、出菇房、包装车间、预处理车间、冷藏库、配件库、原料储存库、附属生产、生活用房等，建筑面积13.48万平方米，同时进行厂区内道路、绿化、水电等附属设施建设。建成后年产杏鲍菇3.36万吨、蘑菇酱2万吨、炭基复混肥10万吨。 | 2.1 | 2020 -2021 | 0.5 | 完成建设并试生产。 | 市农业农村局 | 平泉市政府 | 承德金稻田生物科技有限公司 |
| 三、乡村振兴推进行动 共15项，总投资58.22亿元，2021年计划投资19.23亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 现代农业产业培育 | 平泉国家级现代农业产业园建设 | 建设完善平泉重点食用菌园区道路、标志标示等基础设施，改造食用菌实验室，提升品牌培育能力，完成冷链物流仓储、食用菌调味品加工等项目建设。 | 11.28 | 2019 -2022 | 4 | 完成重点食用菌园区道路、标志标示等基础设施建设；完成冷链物流仓储项目建设；完成食用菌调味品加工等项目建设。 | 市农业农村局 | 平泉市政府 | 平泉市农业农村局 |
| 57 |  | 隆化瑞兴现代农业产业园建设 | 在隆化县茅荆坝乡，建设有机果蔬生态棚室3个，新建农产品加工厂1个，在新局子村建设田园综合体基地1处。 | 0.68 | 2021 | 0.68 | 完成有机果蔬生态棚室3个建设，并投入使用。 | 市农业农村局 | 隆化县政府 | 隆化瑞兴农业科技有限公司 |
| 58 |  | 环首都现代农业科技示范带建设 | 依托山楂产业技术研究院、山楂联盟等协同创新平台载体，实施京津冀科技合作项目2项，培育林果特色产业集群。 | 0.03 | 2021 | 0.03 | 完成全部建设内容。 | 市科技局 | 兴隆县政府 | 兴隆县发改局 |
| 59 |  | 围场哈里哈乡水木田园综合体建设 | 在围场县哈里哈乡建设以色列温室、生态温室大棚、酒店、游客接待中心、生态停车场、科研站、红酒庄园、加工车间、微耕体验、科技种植等，打造一二三产业融合生态小镇。 | 13 | 2019 -2023 | 1 | 完成土地收储，并开工建设。 | 市旅游和文化广电局 市农业农村局 | 围场县政府 | 承德奥沐农业发展有限公司 |
| 60 |  | 中美友谊农场建设 | 在滦平县虎什哈镇建设中美友谊博物馆（金伯利家）、国际交流展览中心、艾奥瓦州民宿、运营管理中心、农具维修站及附属设施。 | 1.8 | 2020 -2022 | 0.5 | 完成主体工程。 | 市农业农村局 | 滦平县政府 | 滦平县丰滦农业科技有限公司投资建设 |
| 61 |  | 高标准农田建设 | 主要建设高标准农田20万亩，采取土地平整、土壤改良、灌溉排水、节水措施、田间机耕道等措施，着力提高农业综合生产能力，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给，提高耕地生产效率和水资源利用效率，实现农业可持续发展。 | 3.5 | 2021 | 3.5 | 完成高标准农田20万亩。 | 市农业农村局 | 相关县（市、区）政府 | 相关县（市、区）农业农村局 |
| 62 | 美丽宜居乡村建设提升 | 农村无害化卫生厕所改造 | 改造各类无害化卫生厕所3.5万座以上。 | 0.8 | 2021 | 0.8 | 完成改造各类无害化卫生厕所3.5万座以上。 | 市农业农村局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）农业农村局 |
| 63 |  | 农村生活污水（黑水）治理 | 主要为梯次推进农村生活污水治理，开展农村黑臭水体治理，完成全市50个村农村生活污水治理。 | 1.47 | 2021 | 1.47 | 完成4套一体化处理设施建设，1200套分散式污水治理设施建设。 | 市生态环境局 市农业农村局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）政府相关职能部门 |
| 64 |  | 农村人居环境整治工程 | 在平泉、隆化、丰宁、双滦等地，实施村庄道路硬化149万平方米；实施村庄绿化1500亩；建设热裂解气化炉、生活垃圾焚烧站；建社地埋式垃圾池59个、更换损坏的旧箱体；新建公厕200座、建设粪污处理池91个、购置干湿分离吸粪车20个。 | 3.86 | 2021 -2025 | 1.46 | 完成道路硬化19万平米；完成垃圾闷烧炉14个；完成地埋式垃圾池59个、建公厕84座、建设粪污处理池30个、购置干湿分离吸粪车7台等。 | 市农业农村局 市住建局 市交通局 | 平泉市、隆化县、丰宁县、双滦区政府 | 相关县（市、区）政府职能部门 |
| 65 |  | 少数民族特色村寨建设 | 主要实施少数民族特色村寨建设，在已有试点村基础上，争取更多试点村列入省支持范围，争取更多的试点村被国家命名挂牌。 | 0.07 | 2021 | 0.07 | 实施28个试点村基础设施改善、特色民居改造、特色产业发展等建设内容。 | 市民宗局 | 各县（市）政府 | 各试点村 |
| 66 | 脱贫成效巩固拓展 | 农民教育培训 | 面向新型农业经营主体带头人、贫困户、小农户开展新型农民培训；充分利用农广校、职教中心和基层农技推广服务机构对农村适宜人群定期开展培训，使其熟练掌握一项以上特色产业生产经营技能，有效提高创业就业能力。 | 1.24 | 2021 | 0.03 | 招生培养农民学员不少于1500人。 | 市教育局 | 各县（市、区）政府 | 各县（市、区）教体局 |
| 67 | 脱贫成效巩固拓展 | 丰宁农产品交易中心建设 | 占地109.90亩，总建筑面积30600平方米，建设交易中心主体、室外配套建设道路及场地硬化、绿化、给排水、供电、供热等基础设施。项目建成后，丰宁县所有农副产品通过该交易中心进行展示、销售，农民通过务工、设定公益岗位、劳务奖补等多种形式实现增收。 | 1.78 | 2020 -2021 | 1.38 | 完成14栋基础设施建设；建设室外配套建设道路及场地硬化、绿化、给排水、供电、供热等基础设施。 | 丰宁县政府 | 丰宁县政府 | 河北丰商农贸城有限公司 |
| 68 |  | 承德县华明服务外包产业园建设 | 在承德县下板城园区，占地138.2亩，总建筑面积233020平方米，重点建设ABC三座职厂、双创中心、研发办公楼、住宅式公寓及商服配套（地下食堂餐厅、厨房、停车场、游泳洗浴城）等。项目建成后，可容纳座席1.5万个，直接带动就业4-4.5万人以上，预计实现年产值20亿元以上，税收1.2亿元以上。同时，还可间接带动餐饮服务和房地产等行业发展，快速聚集县城人气商气，极大地提升县城的城市品位。 | 6 | 2018 -2021 | 1.2 | 完成双创大厦外装设施配套、明珠大厦建设。 | 市发展改革委 | 承德县政府 | 承德华明服务外包有限公司 |
| 69 |  | 物恋云仓小镇建设 | 占地500亩，整合快消品商贸公司、厂家100余家，建成承德首家集商贸、物流、快递为一体的快消品仓储物流服务基地及京北最大的物流中转基地，打造冀北区域最大的快消品销售、物流中心。一期建设标准化高台立体库10万平方米，二期建设标准化高台立体库30万平方米。项目建成后，可建立健全承德城乡高效配送网络，解决就业2000人以上。 | 11 | 2019 -2021 | 3 | 一期建成运营，二期3月份完成手续办理并开工建设，年底前完成主体。 | 双滦区政府 | 双滦区政府 | 河北物恋云仓科技有限公司 |
| 70 |  | 电子商务进农村综合示范 | 在兴隆县建设仓储配送中心、电子商务公共服务中心等，着力完善县域物流共同配送体系，完善农村电商公共服务体系，升级农产品进城公共服务体系，完善工业品下乡流通服务体系，健全农村电子商务培训体系。 | 0.11 | 2020 -2022 | 0.11 | 完成1个800平米以上的县级仓储配送中心建设，整合3家以上物流快递企业资源，物流快递业务实现乡镇全覆盖；建设1个县级电子商务公共服务中心；行政村电商服务总体覆盖率达到80%以上；健全农村电子商务培训体系，总计培训3000人次以上，培养具备运营能力水平的实用人才100人以上。 | 兴隆县政府 | 兴隆县政府 | 兴隆县发改局 |
| 四、创新能力提升行动 共13项，总投资119.84亿元，2021年计划投资23.6亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 创新主体培育 | 中鸿记食品科技产业园建设 | 新建食品技术研发中心1.1万平方米，建设高标准日光温室200栋，塑料大棚500亩；智能水培温室0.6万平方米、智能化育苗工厂0.3万平方米、冷藏保鲜库0.1万平方米、分拣包装车间0.3万平方米、办公生活区0.2万平方米、库房0.1万平方米；新建食品产业加工区6.1万平方米；新建冷链物流系统，总建设面积2万平米，占地15亩。 | 8.24 | 2021 | 6.59 | 完成全部建设内容。 | 市科技局 | 滦平县政府 | 河北中鸿记食品科技有限公司 |
| 72 |  | 杏仁产业研发中心建设 | 新建研发中心大楼1栋、三十万级精华实验室1处，新增杏仁超临界萃取生产线1条，年处理苦杏仁500吨，出品杏仁油200吨、苦杏仁苷15吨、杏仁多肽250吨。修建厂区道路800米，绿化10亩。 | 0.95 | 2019 -2021 | 0.2 | 完成厂房、办公楼建设，部分设备入场。 | 市科技局 | 平泉市政府 | 杏林春晓承德生物科技有限公司 |
| 73 |  | V客工场建设 | 占地约275亩，总建设面积约21万平方米，主要建设数字化场景运用研发基地、新媒体基地、VCAL工作室、公建配套及创新社区等。 | 20 | 2020 -2022 | 5 | 完成审批并开工建设。 | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 高新区经发局 |
| 74 |  | 水源涵养能力提升关键技术集成与示范工程建设 | 研发草原生态修复、土壤生态系统服务功能提升、野生经济林树种改良保护、退化草地综合治理、农村浅层地热能开发利用等水源涵养能力提升关键技术，重点在塞罕坝、潮河流域、小滦河上流等地开展集成示范工程建设。 | 0.4 | 2019 -2022 | 0.11 | 按各项研究进度完成草原湿地监测、水质监测、野生经济林调查、流域水生态系统调查、林草沙现状调查、土壤资源及质量评价等，分别制定工作方案，逐步开展关键技术的研究工作。 | 市科技局 | 承德市农林科学院、承德小滦河水电开发有限公司等7家单位 | 承德市农林科学院、承德小滦河水电开发有限公司等7家单位 |
| 75 |  | 绿色产业转型升级与示范 | 重点开展功能材料用高纯氧化钒材料清洁生产、钒钛流程固废制备新型颗粒状脱硝催化剂、钛合金用三元中间合金产品、山楂膳食纤维与浓缩清汁联产、绿色农产品高质量发展及精深加工、菊苣膳食纤维、果园综合提升、道地药材高质量发展等关键技术研发及应用，研发微型贴片式石英晶体谐振器、电智尚电机节能仪、基于电子加速器的辐照加工系列化装备、新能源汽车总装智能制造装配技术及装备等关键技术、核心产品和重大装备，示范和转化一批先进适用技术和成果。 | 2 | 2019 -2023 | 0.2 | 按各项目进度分别制定工作方案，完成工艺技术方案，开展相关实验工作、产品中试、规模化生产核心及配套装备的引进、安装和调试、新产品研发等，逐步开展关键技术的研究工作。 | 市科技局 | 平泉市、兴隆县、丰宁县、滦平县、双滦区政府，高新区管委会 | 承德医学院、承德钢铁集团有限公司、承德瑞泰食品有限公司等14家单位 |
| 76 | 创新主体培育 | 现代农业发展与示范 | 针对农业产业技术落后、产品单一、产量低等问题，开展现代农业产业建设与提升的关键技术集成研究与示范，重点实施承德国光苹果产业、山杏仁全产业链、沙棘产业综合开发、寒地苹果产业等技术集成研究与示范，培育形成一批专业化、区域化、集群化的现代农业产业基地，重点打造一批规模化、品牌化的现代农业示范园，提高农业规模化、产业化、现代化水平。 | 0.8 | 2020 -2023 | 0.07 | 按各项目进度完成试验示范基地、生产线建设，开展现代农业产业关键技术集成研究。 | 市科技局 | 平泉市、承德县、围场县政府 | 承德嘉沃生态农业科技有限公司等4家单位 |
| 77 | 创新平台载体建设 | 滦平县高新区科技企业孵化中心建设 | 占地81.11亩，建设综合孵化大楼1栋，建成集科技企业孵化器、总部经济、创新创业、企业服务于一体的高新科技企业孵化中心。 | 2.5 | 2020 -2021 | 0.8 | 完成全部建设内容。 | 市科技局 | 滦平县政府 | 滦平县汇金国控投资集团有限公司 |
| 78 |  | 可持续发展核心创新服务平台建设 | 依托市内创新资源，主要建设承德高新区创新创业服务平台、承德多源固废协同利用核心创新平台、钒钛产业技术创新研究院、绿色高效循环可持续发展示范县（市）等核心创新服务平台，促进产学研深度融合和科研成果的转移转化。 | 0.4 | 2020 -2022 | 0.06 | 按各项目进度完成完成办公场所和科研条件设施建设、技术孵化基地和人才培养基地建设、引进人才团队、平台上线试运行。 | 市科技局 | 平泉市政府 双滦区政府 高新区管委会 | 平泉市生产力促进中心等4家单位 |
| 79 |  | 滦平国家农业科技园区建设 | 以河北滦平国家农业科技园区为基础，争创国家农高区，规划核心区1.2万亩，示范区19.1万亩。核心区建设“一大基地四大片区”；“一大基地”即科研总部基地；“四大片区”即生鲜农产品商贸物流区、特色农产品精深加工区、智慧农业展示区、道地药材标准化生产试验区。 | 46 | 2018 -2023 | 1 | 以河北滦平国家农业科技园区为基础，争创国家农高区，争创工作取得阶段性进展。 | 市科技局 | 滦平县政府 | 滦平县发改局 |
| 80 |  | 丰宁国家农业科技园区建设 | 以创建国家有机产品认证示范县和国家有机农业示范基地为目标，打造生态养殖、有机种植、生态旅游3个主导产业。建设农业科技研发总部及营养健康食品加工物流区、农业科技企业双创区和农业科技试验展示区三大功能区。 | 26 | 2018 -2023 | 1 | 引进适宜丰宁地区种植的谷子、藜麦优质品种，以重点品种为材料，开展施肥、密度、轮作和病虫防控单项试验，集成绿色配套高产栽培技术体系；组建绿色优质杂粮产业创新团队，搭建杂粮协同创新平台。 | 市科技局 | 丰宁县政府 | 丰宁满族自治县黄旗皇种植有限公司 |
| 81 | 创新平台载体建设 | 承德可持续发展研究院建设 | 依托河北石油职业技术大学，整合市内创新资源，建设承德可持续发展研究院，打造集可持续发展领域理论研究、技术创新与开发、科技成果转化、高层次人才培养以及科技交流与合作于一身的综合性科技研发创新服务机构，为承德国家可持续发展议程创新示范区建设提供国际化智库支撑。 | 0.1 | 2021 -2025 | 0.01 | 完善研究院组织机构及硬件条件建设，引进高层次人才团队，开展磁悬浮高速电机和生物质激光烧结3D打印复合材料制备技术研究。 | 市科技局 | 河北石油职业技术大学 | 河北石油职业技术大学 |
| 82 | 创新人才支撑 | 承德县教育园区建设 | 在承德县下板城镇，占地456.06亩，建设职业教育中心、初级中学和民办高中。项目建成后，通过技术培训、学历教育、职业指导、校企合作等方式培训农村技术人员，同时，为京津冀协同发展培育输送技能人才。 | 10.3 | 2018 -2021 | 6.5 | 完成承德县综合职业技术教育中心主体及装修全部完成、室外工程并投入使用。完成承德县第一中学附属初级中学主体、装修及室外工程并投入使用。 | 市教育局 | 承德县政府 | 承德硕泽项目管理有限公司 |
| 83 |  | 滦平创新创业产业园一期建设工程 | 占地174.28亩，总建筑面积136011.9平方米。建设内容包括标准化厂房8栋，宿舍楼1栋，餐厅1栋，地下消防水池泵房1间，以及园区配套室外绿化景观、道路硬化及铺装、基础管线、管网等附属设施。 | 3.75 | 2021 | 2.06 | 完成全部建设内容并交付使用。 | 市科技局 | 滦平县政府 | 滦平县汇金国控投资集团有限公司 |