附件1

承德市2023年城市燃气等老旧管网更新改造计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市（县城） | | 预 计  总投资  总 计  （万元） | 其中用于政府或  居民共有产权的  城市燃气管道等  老化更新改造  预计投资  （万元） | 燃 气 | | | | | | | | | | | 供 水 | | | | | 供 热 | | | | | 排 水 | | |
| 预 计  燃 气  总投资  合 计  （万元） | 市政管道 | | 庭院管道 | | 立管 | | 厂站和设施 | | 用户设施 | | 预 计  供 水  总投资  合 计  （万元） | 管道 | | 二次供水设施 | | 预 计  供 热  总投资  合 计  （万元） | 市政与庭院管道 | | 住宅楼内公共管道 | | 预 计  排 水  总投资  合 计  （万元） | 管道 | |
| 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （处） | 预计  投资  （万元） | 数量  （户） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （座） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资（万元） |
| 1 | 承德市 | 全市小计： | 9975.95 | 5333 | 2775.37 | 15 | 2414.43 | 10 | 360.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312.63 | 22.36 | 2962.63 | 7 | 350 | 1659.95 | 19.68 | 1659.95 | 0 | 0 | 2228 | 8.87 | 2228 |
| 城市小计 | 5752.07 | 3607 | 2775.37 | 15 | 2414.43 | 10 | 360.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.60 | 11.96 | 635.60 | 7 | 350 | 1201.10 | 11.83 | 1201.10 | 0 | 0 | 790 | 4.38 | 790 |
| 县城小计 | 4223.88 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.03 | 10.40 | 2327.03 | 0 | 0 | 458.85 | 7.85 | 458.85 | 0 | 0 | 1438 | 4.49 | 1438 |
| 备 注 | | | 1.本表中城市包括县级市在内的各级城市；  2.用于政府或居民共有产权的城市燃气管道等老化更新改造预计投资，是指用于产权为政府所属或建筑区划内居民共有的城市燃气管道等老化更新改造（含居民户内更换燃气橡胶软管、需加装的燃气安全装置）的预计投资额度，不包括用于产权归属 于专业经营单位和工商业用户的城市燃气管道等老化更新改造的预计投资额度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2

承德市2024年城市燃气等老旧管网更新改造计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市（县城） | | 预 计  总投资  总 计  （万元） | 其中用于政府或  居民共有产权的  城市燃气管道等  老化更新改造  预计投资  （万元） | 燃 气 | | | | | | | | | | | 供 水 | | | | | 供 热 | | | | | 排 水 | | |
| 预 计  燃 气  总投资  合 计  （万元） | 市政管道 | | 庭院管道 | | 立管 | | 厂站和设施 | | 用户设施 | | 预 计  供 水  总投资  合 计  （万元） | 管道 | | 二次供水设施 | | 预 计  供 热  总投资  合 计  （万元） | 市政与庭院管道 | | 住宅楼内公共管道 | | 预 计  排 水  总投资  合 计  （万元） | 管道 | |
| 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （处） | 预计  投资  （万元） | 数量  （户） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （座） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资（万元） |
| 1 | 承德市 | 全市小计： | 4501.14 | 1679.68 | 617.68 | 2 | 400 | 8 | 217.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.50 | 11.78 | 1784.50 | 0 | 0 | 798.96 | 9.30 | 798.96 | 0 | 0 | 1300 | 6.62 | 1300 |
| 城市小计 | 2255.38 | 945.68 | 617.68 | 2 | 400 | 8 | 217.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.70 | 3.68 | 396.70 | 0 | 0 | 541 | 4.77 | 541 | 0 | 0 | 700 | 4.50 | 700 |
| 县城小计 | 2245.76 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.80 | 8.10 | 1387.80 | 0 | 0 | 257.96 | 4.53 | 257.96 | 0 | 0 | 600 | 2.12 | 600 |
| 备 注 | | | 1.本表中城市包括县级市在内的各级城市；  2.用于政府或居民共有产权的城市燃气管道等老化更新改造预计投资，是指用于产权为政府所属或建筑区划内居民共有的城市燃气管道等老化更新改造（含居民户内更换燃气橡胶软管、需加装的燃气安全装置）的预计投资额度，不包括用于产权归属 于专业经营单位和工商业用户的城市燃气管道等老化更新改造的预计投资额度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件3

承德市2025年城市燃气等老旧管网更新改造计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市（县城） | | 预 计  总投资  总 计  （万元） | 其中用于政府或  居民共有产权的  城市燃气管道等  老化更新改造  预计投资  （万元） | 燃 气 | | | | | | | | | | | 供 水 | | | | | 供 热 | | | | | 排 水 | | |
| 预 计  燃 气  总投资  合 计  （万元） | 市政管道 | | 庭院管道 | | 立管 | | 厂站和设施 | | 用户设施 | | 预 计  供 水  总投资  合 计  （万元） | 管道 | | 二次供水设施 | | 预 计  供 热  总投资  合 计  （万元） | 市政与庭院管道 | | 住宅楼内公共管道 | | 预 计  排 水  总投资  合 计  （万元） | 管道 | |
| 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （处） | 预计  投资  （万元） | 数量  （户） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （座） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资  （万元） | 数量  （公里） | 预 计  总投资（万元） |
| 1 | 承德市 | 全市小计： | 11884.47 | 9260 | 436 | 1.50 | 300 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.41 | 13.64 | 1687.41 | 0 | 0 | 751.06 | 9.51 | 751.06 | 0 | 0 | 9010 | 23.08 | 9010 |
| 城市小计 | 7465 | 6382 | 436 | 1.50 | 300 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.50 | 4.26 | 271.50 | 0 | 0 | 547.50 | 5.40 | 547.50 | 0 | 0 | 6210 | 21.48 | 6210 |
| 县城小计 | 4419.47 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.91 | 9.38 | 1415.91 | 0 | 0 | 203.56 | 4.11 | 203.56 | 0 | 0 | 2800 | 1.60 | 2800 |
| 备 注 | | | 1.本表中城市包括县级市在内的各级城市；  2.用于政府或居民共有产权的城市燃气管道等老化更新改造预计投资，是指用于产权为政府所属或建筑区划内居民共有的城市燃气管道等老化更新改造（含居民户内更换燃气橡胶软管、需加装的燃气安全装置）的预计投资额度，不包括用于产权归属 于专业经营单位和工商业用户的城市燃气管道等老化更新改造的预计投资额度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |