承德市县城建设目标体系

|  | 项 目 |  |  | 序 号 |  | 内 容 |  | 目 标 | 市直有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）规划 引领 | 规划体系 |  | 1 |  | 县城乡总体规划编制 |  | 2013年9月底完成规划纲要，2013年底完成规划成果。 | 市规划局 |
|  |  |  |  | 2 |  | 控制性详细规划编制 |  | 2014年6月底完成覆盖县城全部规划建设用地范围的控制性详细规划。 | 市规划局 |
|  |  |  |  | 3 |  | 专项规划编制或修改 |  | 2014年3月底完成道路交通规划、园林绿化规划、各类市政设施及管线综合规划、公共设施综合布局及商业网点布局规划、防灾减灾规划、历史文化名城和历史文化街区保护规划的编制或修改。 | 市规划局 |
|  |  | 规划实施 |  | 4 |  | 近期建设规划和年度实施计划 |  | 2014年6月底完成至2017年近期建设规划，每年滚动制定年度实施计划。 | 市规划局 |
|  |  |  |  | 5 |  | 规划审批管理 |  | 2014年底出台县城规划管理办法、规划管理技术规定及相关技术导则，建设项目依法审批与违法建设查处率达到100% | 市规划局 市城管局 |
|  |  |  |  | 6 |  | 数字规划建设 |  | A类县：2013年、B类县：2014年、C类县：2015年 建成数字规划系统。 | 市规划局 |
|  |  |  |  | 7 |  | 规划展馆建设 |  | A类县：2015年底、B类县：2015年底、C类县：2017年底 建成并投入使用。 | 市规划局 |
|  | （二）配套 设施 | 基础设施 |  | 8 |  | 城市路网体系 |  | 形成级配、结构合理的路网体系，人均道路面积2015年不低于：A类县：19平方米、B类县：20平方米、C类县：21平方米，2017年不低于： A类县：20平方米、B类县：21平方米、C类县：22平方米 | 市住建局 |
|  |  |  |  | 9 |  | 污水处理率 |  | 2015年完成省确定的污水管网建设任务。污水处理厂稳定运行，处理率2015年达到80%，2017年达到82% | 市水务局 |
|  |  |  |  | 10 |  | 生活垃圾无害化处理率 |  | 2015年达到90%；2017年达到92% | 市住建局 |
|  |  |  |  | 11 |  | 燃气普及率 |  | 2015年达到：A类县：90%、B类县：90%、C类县：85%，2017年达到：A类县：98%、B类县：95%、C类县：90% | 市住建局 |
|  |  |  |  | 12 |  | 公共供水系统 |  | 2015年所有县城建成标准化水厂及配套管网，供水普及率达到97%以上。 | 市水务局 |
| 项 目 |  |  |  | 序 号 | 内 容 |  | 目 标 |  | 市直有关部门 |
| （二） 配套 设施 |  |  | 基础设施 | 13 | 旧城区雨污分流改造 |  | 以2012年雨污合流管道为基数，合流制管网分流改造率2015年完成：A类县：80%、B类县：70%、C类县：60%，2017年完成：A类县：100%、B类县：100%、C类县：90% |  | 市水务局 |
|  |  |  |  | 14 | 城乡一体客运体系 |  | 到2015年，实现县城20公里范围内的农村客运线路公交化运行率达到30%以上，全市30%以上的乡（镇）基本完成农村客运班线公交化改造。 |  | 市交通局 |
|  |  |  | 公共服务设施 | 15 | 医疗文体商业设施 |  | A类县：2015年、B类县：2017年、C类县：2017年，全部建成达到国家评估定级最低标准的图书馆、公共体育场和中小型全民健身活动中心、展展览馆、文化馆、文化广场、医院、学校、商贸中心等设施。 |  | 市文广新局 市卫生局 市商务局 市体育局 |
|  |  |  |  | 16 | 便民设施 |  | A类县：2015年、B类县：2017年、C类县：2017年，实现便民市场全覆盖，消除马路市场，游园绿地、健身设施、报栏书亭配置全理，公共厕所全部水冲式。 |  | 市城管局 市文广新局 市商务局 市体育局 |
| （三） 环境 质量 |  |  | 空气与水环境 | 17 | 空气环境质量 |  | 2017年大气环境质量明显改善。 |  | 市环保局 |
|  |  |  |  | 18 | 饮水水源质量 |  | 2015年饮水水源水质达标率稳定达到100%。 |  | 市环保局 |
|  |  |  |  | 19 | 城区燃煤锅炉拆除 |  | A类县：2015年重点城市周边城镇淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉。B类县和C类县：2017年底全部淘汰分散燃煤小锅炉。 |  | 市环保局 |
|  |  |  | 园林绿化 | 20 | 人均公园绿地面积 |  | 2013年：A类县：8平方米、B类县：8平方米、C类县：7.5平方米；2015年：A类县：8.5平方米、B类县：8.5平方米、C类县：8平方米；2017年：A类县：9平方米、B类县：9平方米、C类县：8.5平方米。 |  | 市园林局 |
|  |  |  |  | 21 | 公园建设 |  | A类县和B类县：2013年至少建成1个综合性公园（10公顷）；2015年综合性公园达达到省四星级以上标准；2017年至少建成2个综合性公园，公园、游园绿地布局合理，达到“300米见绿、500米见园”。 C类县：2013年至少建成1个综合性公园（10公顷）；2015年综合性公园达达到省二星级以上标准；2017年综合性公园达到省三星级以上标准，公园、游园绿地布局合理，达到“300米见绿、500米见园”。 |  | 市园林局 |
|  |  |  |  | 22 | 绿道绿廊建设 |  | 2013年完成绿道绿廊规划；2014年至少建成5公里；2015年至少建成10公里；2017年至少建成15公里。 |  | 市园林局 |
| 项 目 |  |  |  | 序 号 | 内 容 |  | 目 标 |  | 市直有关部门 |
| （三） 环境 质量 |  |  | 容貌整治 | 23 | 既有违法建筑拆除 |  | 2013年重要节点和主要街道两侧违法建筑、超期临建拆除完成60%；2014年主要节点和道路两侧违法建筑、超期临建全部拆除，无新增违法违章建筑；2015年完成建成区其他部位违法建筑拆除，无新增违法违章建筑。 |  | 市城管局 |
|  |  |  |  | 24 | 容貌环境整治 |  | 2013年开展环境容貌整治提升攻坚行动，县城积存垃圾、道路和施工扬尘、私搭乱建、乱停乱放、马路市场、乱贴乱画和广告牌匾杂乱等“脏乱差”现象得到有效整治，全面实现拆墙透绿，环境容貌整治大见成效；2015年巩固提高，环境容貌达到省有关标准，基本杜绝“脏乱差”现象，达到县城环境容貌整齐、干净、有序，环境优美，管理精细的目标。 |  | 市城管局 |
|  |  |  | 建筑节能 | 25 | 新建建筑节能 |  | 2015年新建建筑执行建筑节能强制性标准达到100% |  | 市住建局 |
|  |  |  |  | 26 | 既有建筑节能改造 |  | 2015年完成节能改造数量占具备改造价值的老旧住宅：A类县：35%、B类县：20%、C类县：20%，2017年达到：A类县：60%、B类县：50%、C类县：50% |  | 市住建局 |
|  |  |  |  | 27 | 绿色建筑 |  | 2015年25%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求 |  | 市住建局 |
| （四） 居住 水平 |  |  | 住房保障 | 28 | 住房保障体系 |  | 各县保障性住房完成责任目标任务，落实保障性住房并轨政策。 |  | 市住建局 |
|  |  |  |  | 29 | 物业管理覆盖率 |  | 2015年，新建住宅小区物业管理覆盖率100%，改造后的住宅小区物业管理覆盖率达到70%以上；2017年，新建住宅小区物业管理覆盖率100%，改造后的住宅小区物业管理覆盖率达到80%以上。 |  | 市住建局 |
|  |  |  | 旧城改造 | 30 | 城中村改造 |  | 2015年完成30%的改造任务，2017年完成50%的改造任务。 |  | 市规划局 市国土局 市住建局 市城管局 |
| （五） 产业 集聚 |  |  | 园区建设 | 31 | 产业园区建设 |  | 2015年至少建成1个高标准产业园区，建设用地投资强度达标。 |  | 市发改委 市国土局 市工信局 |
|  |  |  |  | 32 | 园区用地 |  | 2013年产业园区用地全部纳入城乡总体规划和土地利用总体规划建设用地扩展边界内。 |  | 市规划局 市发改委 市国土局 市工信局 |

| 项目 |  |  | 序号 | 内容 | 目标 | 市直有关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六） 风貌 特色 | 城市设计 |  | 33 | 城市设计 | 2013年底完成总体城市设计，2014年3月底完成商业中心、文体中心、滨水地区、历史文化街区等重点地段详细城市设计不少于5项。 | 市规划局 |
|  | 特色空间 |  | 34 | 城镇特色空间 | 2015年至少建成一条特色景观街道和一个特色风貌街区。 | 市规划局 |
| （七）综合 管理 |  | 城市管理 | 35 | 精细化管理 | 2014年底制定出台涉及城市管理的规章、标准、制度，2015年形成全面覆盖、相互衔接、责任清晰、管理规范的城市管理体系。 | 市城管局 |
|  |  |  | 36 | “数字化”城管 | 2013年环首都县建成“数字化城管”，2015年具备条件的其它县建成“数字化城管”，实现与省、市数字化平台的互联互通。 | 市城管局 |
|  |  | 建设项目管理 | 37 | 重点建设项目质量管理 | 2014年全面建立重点建设项目库，建立健全机构，完善质量管理制度，强化工程质量管理。 | 市住建局 |
| （八） 体制 创新 |  |  | 38 | 投融资平台 | 2013年底完成现有平台公司转型发展，2014年基本建立起适应新型城镇化要求的投融资体制。 | 市财政局 市城建投资公司 市金融办 |
|  |  |  | 39 | 行政区划管理 | 积极推行县政府驻地撤镇设街和城中村村改居,将纳入县城一体化发展的乡（镇）划归城关镇 | 市民政局 |
|  |  |  | 40 | 管理机构设置 | 将涉及城市管理的职能进行梳理和归集，2015年底所有县建立健全城市综合管理机构。 | 市城管局 |

说明：1、A类县：滦平县；_B类县：平泉县、兴隆县；C类县：丰宁满族自治县、承德县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、宽城满族自治县。

2、凡没有明确分别注明A类县、B类县、C类县任务指标和时间节点的“目标”一栏，均适用三种所有的类型县。